УКРАЇНА

- ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

НІЖИНСЬКА  МІСЬКА РАДА

Двадцять перша сесія шостого скликання

- Р І Ш Е Н Н Я

від   29 грудня  2011 р.                                                                           № 15-21/2011

Про затвердження Програми

забезпечення корегування

Генерального плану забудови

міста Ніжина на 2012-2013 роки.

З метою забезпечення ефективної реалізації Генерального плану м. Ніжина, раціонального використання території, створення повноцінного життєвого середовища, комплексного вирішення архітектурно-містобудівних проблем міста Ніжина, інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, врахування законних приватних громадських та державних інтересів під час проведення містобудівної діяльності, враховуючи Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», та керуючись пунктом 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія міської ради вирішила:

1. Затвердити Програму забезпечення коригування Генерального плану забудови міста Ніжина на 2012-3013 роки (додаток № 1).

2.  Фінансовому управлінню Ніжинської міської ради передбачити у міському бюджеті можливість фінансування на реалізацію даної Програми згідно з кошторисом (додаток № 2) щорічно.

3. Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва виступити замовником з виконання робіт по даній Програмі та головним розпорядником коштів.

4. Відділу містобудування та архітектури, виконкому Ніжинської міської ради забезпечити необхідним матеріалом замовника та виконавців робіт по реалізації даної Програми.

5. Координацію робіт щодо виконання даного рішення покласти на профільного заступника міського голови Ніжинської міської ради (О. С. Мороза).

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку міста, фінансів та бюджету (голова комісії Мамедов В. Х) та постійну депутатську комісію з питань житлово-комунальних відносин, земельних відносин, будівництва та  архітектури (голова комісії Лосина М.П.).

Міський голова							              М.В. Приходько

Додаток №  1

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням  21 сесії шостого скликання Ніжинської міської ради

від 29 грудня 2011 р.

Програма забезпечення корегування Генерального плану забудови міста Ніжина на 2012-2013 роки.

- Паспорт Програми.

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | 21 сесія 6 скликання Ніжинської міської ради від 29 грудня 2011 року |
| 3. | Розробник Програми | Відділ містобудування та архітектури Ніжинського міськвиконкому |
| 4. | Співрозробники Програми | Управління Держкомзему м. Ніжина |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Відділ містобудування та архітектури Ніжинського міськвиконкому |
| 6. | Учасники Програми | Ніжинська міська рада, відділ містобудування та архітектури Ніжинського міськвиконкому, Управління Держкомзему м. Ніжина, Управління житлово-комунального господарства та будівництва |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2012-2013 роки |
| 7.1 | Етапи виконання Програми (для довгострокових програм) | ІІІ етапи |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Місцевий бюджет |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 1952 тис. грн. |
| 9.1 | Коштів місцевого бюджету Коштів інших джерел | 1952 тис. грн. ------- |

- Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

Згідно з існуючим законодавством генеральний план є основним видом містобудівної документації з планування території міста, призначеним для обґрунтування (розроблення та реалізації) довгострокової політики органу місцевого самоврядування у сфері використання і забудови території.  Генеральний план є комплексним планувальним документом обов’язковим для виконання. Його положення базуються на аналізі й прогнозуванні демографічних, соціально-економічних, природно-географічних, інженерно-технічних, екологічних, санітарно-гігієнічних, історико-культурних факторів і орієнтовані виключно на вирішення питань планування території населеного пункту.

По місту Ніжин розроблено генеральний план у 1969 році. Термін дії його продовжено на період корегування рішенням 54 сесії 5 скликання від 15.12.2009 року.

Аналіз стану містобудівної діяльності в місті показав, що невідкладно потрібно вирішувати питання щодо оновлення генерального плану.

Таким чином, з метою стратегічного розвитку територій, врахування державних та громадських інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій для задоволення сучасних та майбутніх потреб, охорони довкілля та раціонального  використання природних ресурсів нагальною необхідністю для міста є розробка містобудівної документації в повному обсязі.

Крім того, згідно повідомлення Мінрегіонбуду, капітальні видатки у 2012 році за бюджетними програмами, головним розпорядником яких буде визначено  міністерство, будуть спрямовуватись лише на об’єкти, що розташовані у населених пунктах із затвердженими Генеральними планами.

3. Мета Програми.

Програма спрямована на забезпечення цілеспрямованої діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об’єднань громадян по створенню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку і планування територій, проектування, будівництво і реконструкцію об’єктів житлово-цивільного, виробничого призначення, спорудження інших об’єктів, створення інженерної і транспортної інфраструктури.

Генеральний план міста в сучасному варіанті є стадією довгострокового стратегічного розвитку і тому завжди буде позбавлений конкретності і визначеності. Тому коригування існуючого Генплану – це реальний шанс залучення інвесторів і приватнопідприємницької ініціативи для вирішення проблем сучасного міста. Таким чином можливо вирішувати проблеми будівництва, реконструкції і благоустрою міського середовища, реконструкції чи будівництва об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури. Одночасно можливо вирішити комплекс інших задач: соціальні зручності, надходження коштів до бюджету міста і податків в державні орган, створення додаткових робочих місць і отримання прибутків власниками об’єктів, благоустрій і озеленення прилеглих до об’єктів, що  будуються, територій.

В місті Ніжині особливо актуальним є питання залучення зовнішніх (як вітчизняних так і закордонних) інвестицій шляхом підвищення інвестиційної привабливості міста і привернення до нього уваги інвесторів, тому підвищити його інвестиційний потенціал і допоможе коригування Генерального плану.

- Обсяги та джерела фінансування Програми забезпечення коригування Генерального плану забудови міста Ніжина на 2012-2013 роки.

Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті на вищезазначені роботи або інших джерел, не заборонених законодавством.

У разі наявності державних програм з даного питання фінансування Програми  може здійснюватися за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів.

Корегування Програми щодо фінансового забезпечення її реалізації проводиться згідно з остаточним рахунком коштів відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації.

Загальний орієнтовний обсяг фінансування, необхідний для реалізації даної Програми складає 1952 тис. грн. (додаток № 2).

Додаток № 2

| Основні заходи | Етапи | Термін виконання | Фінансування (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Виготовлення оновленої картографічної основи в цифровій формі у державній системі координат УСК-2000 | І | 2012 р. | 892 |
| Внесення змін до генерального плану міста з одночасним його коригування (оновленням). | ІІ | 2012-2013 рр. | 760 |
| План земельно-господарського устрою | ІІІ | 2013 р. | 400 |

5. Перелік завдань і заходів Програми:

- регулювання соціально-економічного розвитку і дієвого інструменту реалізації довгострокової політики розбудови території міста;

- визначення змісту стратегічної і оперативної діяльності виконкому міської ради щодо раціонального використання території населеного пункту зокрема;

- визначення та обґрунтування шляхів вирішення проблем використання території, розбудови системи населеного пункту, інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури.

- зонування території міста за переважними видами її використання (промисловість, розселення, природоохоронні, історико-культурні території тощо);

- розміщення виробництва, розселення, природоохоронних, рекреаційних, історико-культурних об’єктів, встановлення, передбачених законодавством, обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

- обґрунтування та встановлення режиму перспективного використання території по кожній зоні;

- організація схеми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, врахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій;

- виконання топогеодезичних та картографічних матеріалів на території міста з метою розроблення містобудівної документації та створення містобудівного кадастру;

- визначення та коригування меж міста Ніжина;

- охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;

- регулювання забудови міста;

- аналіз законодавчих вимог щодо планування території.

6. Нормативно-правова база як підстава для розробки генерального плану

Коригування генерального плану має виконуватись відповідно до існуючого законодавства, будівельних норм та правил. Основними законодавчими актами для розробки генерального плану є  Закони України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 548 «Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації», Постанову Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», а також державні будівельні норми ДБН 1-3-97 та ДБН Б.2.4-2-94 тощо.

Рішення про розроблення генерального плану приймає Ніжинська міська рада, що є підставою для подальших дій в цьому напрямку.

7. Термін реалізації Програми.

Термін реалізації Програми в три етапи 2012-2013 роки (два роки), при наявності фінансування.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Безпосередній контроль та координацію робіт за ходом виконання покладено на профільного заступника міського голови та відділ містобудування та архітектури, а за цільовим та ефективним використанням коштів на головних розпорядників коштів – фінансове управління Ніжинської міської ради та управління житлово-комунального господарства та будівництва.

Щорічно інформація відповідального виконавця про хід виконання Програми та ефективність реалізації її заходів заслуховується на сесіях Ніжинської міської ради.

Секретар ради                                                                            О. В. Кірсанов