УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Н І Ж И Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А

_____________________ сесія  VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

- Від                       2019 р.	       м. Ніжин                                          №         /2019

Про затвердження міської цільової

програми підтримки співвласників

багатоквартирних житлових будинків

та капітального ремонту житлового фонду

міста Ніжин на 2019 рік

У відповідності до ст. 26, 42, 59, 61, 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 89, 91 Бюджетного кодексу  України, керуючись Регламентом Ніжинської міської ради Чернігівської області, затвердженим рішенням Ніжинської міської ради Чернігівської області 7 скликання від 24 листопада 2015 року №1-2/2015 (зі змінами), міська рада вирішила:

- Затвердити міську цільову програму підтримки співвласників багатоквартирних житлових будинків та капітального ремонту житлового фонду міста Ніжина на 2019 рік (додаток №1).

- Фінансовому управлінню міської ради (Писаренко Л.В.) в бюджеті міста Ніжина на 2019 рік в межах наявного фінансового ресурсу передбачити кошти на фінансування зазначеної програми.

- Начальнику управління житлово-комунального господарства та будівництва (Кушніренку А.М.) забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному сайті Ніжинської міської ради протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

- Організацію роботи по виконанню рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олійник Г.М.

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, підприємницької діяльності, дерегуляції, фінансів та бюджету (голова комісії Мамедов В.Х.) та на постійну депутатську комісію міської ради з майнових та житлово-комунальних питань, транспорту, зв’язку та охорони навколишнього середовища (голова комісії Онокало І.А.)

- Міський голова					                                   А.В.Лінник

- ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення виконавчого комітету Про затвердження міської цільової програми підтримки співвласників багатоквартирних житлових будинків та капітального ремонту житлового фонду міста Ніжин на 2019 рік.

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту.

Дозволить створити міську цільову програму підтримки співвласників багатоквартирних житлових будинків та капітального ремонту житлового фонду міста Ніжин на 2019 рік.

2. Загальна характеристика і основні положення проекту.

Проект складається з законодавчого обґрунтування та 5 розділів.

Обґрунтування містить посилання на статті 26, 42, 59, 61, 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 89, 91 Бюджетного кодексу  України, керуючись Регламентом Ніжинської міської ради Чернігівської області, затвердженим рішенням Ніжинської міської ради Чернігівської області 7 скликання від 24 листопада 2015 року №1-2/2015 (зі змінами), згідно яких рішення набуває сили.

Розділ 1 визначає зміст рішення.

Розділ 2 визначає на кого покладено передбачення коштів на фінансування даної програми.

Розділ 3 визначає термін оприлюднення даного рішення на офіційному сайті Ніжинської міської ради.

Розділ 4 визначає організацію роботи по виконанню рішення.

Розділ 5 визначає на кого покладено контроль за виконання рішення.

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Запропонований проект рішення, являється базовим документом у даній сфері правового регулювання.

4. Фінансово економічне обґрунтування.

Реалізація зазначеного проекту потребує додаткових фінансових витрат з міського бюджету.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акту.

Прийняття даного проекту дозволить виконати роботи по капітальному ремонту житлового фонду міста Ніжина на 2019 рік.

Начальник УЖКГ та будівництва   		 		      А.М. Кушніренко

Додаток №1

до рішення Ніжинської міської ради

сесії                   скликання

від                                         20    року

Міська цільова програма підтримки співвласників багатоквартирних житлових будинків та капітального ремонту житлового фонду

міста Ніжин на 2019 рік

2019 рік

Зміст

1. Паспорт Програми

2. Проблеми, на розв'язання яких спрямована Программа

3. Мета Програми

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

6. Очікувані результати від виконання Програми

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

1. Паспорт міської цільової програми підтримки співвласників багатоквартирних житлових будинків та капітального ремонту житлового фонду міста Ніжин на 2019 рік

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Закони України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.1992 № 2482-8, «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 № 417-8, Постанова Кабінету Міністрів України “Про механізм впровадження Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 08.10.1992 р. № 572. Закони України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1521 "Про реалізацію Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку". Закон України від 01.06.2012 р. № 760-V «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження» |
| 3 | Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради |
| 4 | Співрозробники Програми | КП «СЄЗ», КП КК ЖЕК «Північна», ПрАТ «ОТІС», голови ОСББ та ЖБК |
| 5 | Замовник (відповідальний виконавець Програми) | Управління житлово-комунального господарства та будівництва |
| 6 | Учасники (співвиконавці Програми) | Відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2019 р. |
| 8 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | - міський бюджет міста Ніжина, - кошти підприємств, установ та організацій, - кошти співвласників (власників), орендарів житлових (нежитлових) приміщень житлового фонду, - спонсорські кошти |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, утому числі: | 10 000 000 грн. |
| 9.1 | - коштів бюджету м. Ніжина | 500 000 грн |
| 9.2 | -кошти підприємств, установ та організацій | 1 000 000 грн. |
| 9.3 | -кошти співвласників (власників), орендарів житлових (нежитлових) приміщень житлового фонду | 1 000 000 грн |
| 9.4 | - коштів інших джерел | 7 500 000 грн. |

2. Проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Будинки, збудовані в радянський період (так звані "сталінки та хрущовки"), які на сьогодні мають більше ніж, півстолітній вік і потребують комплексного капремонту. 30-ти літніми стали також будинки, збудовані останніми в місті, переважна більшість з яких є великопанельними, які потребують проведення капремонту та модернізації внутрішньо- будинкових мереже, ремонту та заміни покрівель, ремонт входів до під’їзду.

За період 2017-2018 рр. виконано:

- капітальний ремонт покрівлі на суму 805,6 тис.грн;

- заміна вікон в семи будинках на суму 73,8 тис.грн;

- ремонт входу до під’їзду на суму 12,1 тис.грн.

Також, зважаючи на численні звернення мешканців міста Ніжина в 2017 році Державним науково-дослідним та проектно-вишукувальним інститутом «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» було виконано обстеження несучих конструкцій житлових будинків №101-а по вул. Шевченка та №16 по вул. Б.Хмельницького та надано технічний висновок, згідно яких необхідно терміново замовити ПВР та виконати роботи по:

Реконструкції житлового будинку в частині підсилення фундаментів і відведення поверхневих вод від будинку по вул. Шевченка, №101а в м.Ніжині, Чернігівської області;

Реконструкції житлового будинку в частині підсилення фундаментів і відведення поверхневих вод від будинку по вул. Б.Хмельницького,16 в м.Ніжині, Чернігівської області.

Забезпечення безперебійної роботи ліфтового господарства є надзвичайно важливою соціальною проблемою, оскільки зупинення роботи ліфтів спричиняє соціальну напругу серед громадян, які користуються ліфтами. Непрацюючі ліфти значно ускладнюють повсякденне життя людей з обмеженими фізичними можливостями, інвалідів, жінок з дітьми та людей похилого вiкy.

За останні роки робота ліфтового парку міста погіршилася. Незважаючи на зусилля, спрямовані підприємствами на підтримку належного технічного стану ліфтів та їх безпечну експлуатацію, ліфтовий парк на сьогодні має високий рівень фізичного і морального зносу конструкцій, електрообладнання та перебуває у критичному стані і потребує системного підходу до вирішення проблем.

В комунальній власності знаходиться 23 ліфта в 10 житлових будинках (безпосередній виконавець послуг з обслуговування ПрАТ «ОТІС») та 282 житлових будинків. На даний час в місті створено 76 ОСББ та 14 ЖБК. У власності ОСББ та ЖБК знаходиться 19 ліфтів. Основну кількість існуючих ліфтів, які сьогодні перебувають в експлуатації, введено в експлуатацію у період масового будівництва житла в місті у 70-х та наприкінці 80-х років минулого століття.

За період 2017-2018 рр. виконано капітальний ремонт 4 ліфтів на загальну суму 263,252 тис.грн.

Збільшується кількість старого та аварійного житлового фонду, його матеріально- технічна база вкрай зношена, обладнання застаріле та енергоємне. Внаслідок цього спостерігається низька якість надання житлово-комунальних послуг. Відсутність реальної можливості у населення здійснювати контроль за розподілом і використанням коштів, які вони сплачують за житлово-комунальні послуги, та низька поінформованість щодо захисту своїх прав за неповне і неякісне забезпечення цими послугами сприяють зростанню соціальної напруги серед мешканців міста.

Проблеми у сфері житлово-комунального господарства необхідно вирішувати шляхом проведенням структурних реформ, які дадуть змогу створити нову економічну модель експлуатації та розвитку житлового господарства, забезпечити його надійне і високоякісне обслуговування з врахуванням інтересів мешканців.

Створення ОСББ та ЖБК - ефективного власника будинку - це шлях, яким пішли у свій час більшість східноєвропейських країн.

Основні проблеми, що стримують розвиток та ефективну діяльність об'єднань співвласників:

- боязнь взяття будинків на власне обслуговування через зношеність та застарілість житлового фонду;

- ускладнена та фінансово-затратна процедура передачі у спільну сумісну власність об'єднання прибудинкової земельної ділянки;

- відсутність (або наявність неповного комплекту) технічної документації на будинок;

- відсутність центрів професійної підготовки для керівників існуючих ОСББ, ЖБК та ініціативних груп;

- труднощі в організації роботи об'єднання після взяття на свій баланс будинку, при переукладанні угод на комунальні послуги;

- брак інформаційно-роз'яснювальної реклами для мешканців міста.

Також необхідно підвищити рівень ефективності використання палива та енергії, заощадити паливно-енергетичні ресурси за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів, покращення стану екологічного середовища та соціальних умов життя.

Проблема підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок запровадження дієвих механізмів реалізації політики енергоефективності має комплексний характер і може бути розв’язана шляхом об’єднання зусиль органів виконавчої влади місцевого рівнів, бюджетних установ, а також керівництва та власників суб’єктів господарювання.

Характеризуючи галузь енергетичного забезпечення, необхідно відзначити, що з метою опалення у світі споживається понад 40% всіх енергоресурсів. Проблема України в тому, що при дотриманні світових пропорцій ефективність енергетичного забезпечення залишається вкрай низькою. Реально потенціал економії енергії в Україні, загалом і у            м. Ніжині зокрема, сягає 70%.

3. Мета Програми

Метою програми є:

- реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства міста;

- забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства міста;

- забезпечення необхідних умов для проживання людей та поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг;

- забезпечення безперебійної роботи внутрішньобудинкового інженерного обладнання, додержання санітарно-технічних і протипожежних норм;

- покращення фізичного стану житлового фонду міста, впровадження проектів теплосанації;

- збереження житлових будинків і ефективне використання виділених на ці завдання коштів;

- забезпечення надійної експлуатації ліфтів та ліфтового обладнання;

- створення передумов для проведення ефективних заходів з попередження та недопущення аварійних ситуацій у ліфтовому господарстві міста шляхом своєчасного проведення капітального ремонту ліфтів у житлових будинках;

- забезпечення мешканців багатоповерхових житлових будинків надійною роботою ліфтів з високим рівнем комфортності та зручності;

- створення умов для оновлення, удосконалення ліфтового господарства;

- забезпечення умов створення ефективного функціонування ОСББ та ЖБК, а також підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг;

- співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків в т.ч. ОСББ та існуючих ЖБК;

- допомога ОСББ та ЖБК при їх створенні;

- зниження рівня енергоємності, підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, передачі та споживання енергоресурсів (енергоефективність), економного використання (енергозбереження) невідновних джерел енергії, покращення стану екологічного середовища та соціальних умов життя людей, підвищення надійності та якості енергопостачання та функціонування систем життєзабезпечення міста, поліпшення соціально-побутових умов мешканців;

- реалізація комплексу заходів із термомодернізації будівель та альтернативного енергозабезпечення;

- зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

До складу заходів Програми враховуються всі роботи з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, які передбачені Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 р. № 150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд».

Фінансування робіт по капітальному ремонту житлового фонду, що знаходиться в комунальній власності міста, де немає квартиронаймача, проводиться на 100% за рахунок коштів місцевого бюджету в  рамках бюджетних  призначень на поточний рік.

Методи і засоби розв’язання проблеми:

- капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду;

- утеплення стін будинків, підлоги, горищ, дахів;

- здійснення заходів щодо зменшення обсягу споживання енергоресурсів, за рахунок реалізації капітальних проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності;

- проведення енергетичного аудиту та впровадження системи енергетичного менеджменту (починаючи з бюджетної сфери);

- зменшення обсягу технологічних витрат і втрат енергоресурсів у результаті модернізації та реконструкції обладнання, впровадження сучасних енергоефективних та енергозберігаючих технологій;

- популяризації серед широких верств населення через засоби масової інформації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів.

Программа розрахована на 2019 рік.

Виділення коштів з міського бюджету на проведення капітального ремонту та рнконструкцію житлового фонду здійснюватиметься в рамках бюджетних призначень на 2019 рік та за рахунок залучених коштів співвласників багатоквартирних житлових будинків, ОСББ та ЖБК, а також капітального ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках, ОСББ та ЖБК,  на впровадження енергоефективних заходів - встановлення індивідуальних теплових пунктів, приладів обліку ресурсів, ремонт покрівлі, модернізацію внутрішньобудинкових мереж та систем,  улаштування електроощадного освітлення місць загального користування, утеплення стін, тощо.

Для визначення об’єкту, на умовах співфінансуванняз міського бюджету, для виконання робіт  по капітальному ремонту житлового фонду буде створена конкурсна рада, яка буде проводити умовний  конкурс (умовний  конкурс/надаля конкурс/ - це  визначення найкращого претендента на перемогу (конкурсанта), або найкращих претендентів на перемогу (конкурсантів), згідно з вимогами, визначеними перед початком проведення процедури відбору конкурсантів. Визначення переможців здійснюється шляхом «кількісного дослідження» (голосування)).  .

Відсоток співфінансування визначатиметься в процесі конкурсу. При цьому частина фінансування міського бюджету по видам робіт буде визначена сталою, одна для всіх видів робіт, а саме не більше 50 %.

Роботи  по «Реконструкції житлового будинку в частині підсилення фундаментів і відведення поверхневих вод від будинку по вул. Шевченка, №101а в м.Ніжині, Чернігівської області» та «Реконструкції житлового будинку в частині підсилення фундаментів і відведення поверхневих вод від будинку по вул. Б.Хмельницького,16 в м. Ніжині, Чернігівської області» фінансуються не більше 80% за рахунок міського бюджету.

Для отримання фінансової підтримки з міського бюджету на проведення капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку в т.ч. ОСББ та ЖБК  співвласникам будинку необхідно:

- виготовити за власні кошти кошторисну документацію та/або ПВР  (вартість виконання робіт, згідно зведеного кошторисного розрахунку, на об’єкт  повинна складати не менше ніж 100 000 грн.)  та у встановленому порядку провести її експертизу (проходження експертизи необхідно виконувати після проходження конкурсу) за власні кошти мешканців;

- надати до управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради заявку на  участь у конкурсі за підписом керівника (іншої уповноваженої рішенням загальних зборів особи) та кошторисну документацію та/або ПВР.

Для ОСББ та ЖБК необхідно належним чином завірені копії наступних документів:

1. Статут ОСББ (ЖБК);

2. Свідоцтво про державну реєстрацію ОСББ (ЖБК), а у разі, якщо воно не видавалося, – витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

3. Рішення загальних зборів ОСББ (ЖБК) про участь у Програмі;

4. Документи, що посвідчують особу та повноваження керівника ОСББ (ЖБК) (рішення установчих зборів про утворення органів управління та обрання керівника), або іншого представника (рішення загальних зборів ОСББ (ЖБК), довіреність на представництво інтересів).

Послуги з нагляду за виконання будівельних робіт (проведення технічного нагляду по об’єкту) оплачуються мешканцями в повному обсязі.

Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради в порядку черговості надходження заявок на участь у Програмі розглядає наданий пакет документів та вносить на розгляд постійної комісії Ніжинської міської ради з майнових та житлово-комунальних питань, транспорту, зв’язку та охорони навколишнього середовища, щодо включення вказаних робіт до Переліку об’єктів на участь в конкурс.

Після перемогли в конкурсі, наданні всіх необхідних документів та згодою на співфінансування, управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради у визначеному чинним законодавством порядку визначає виконавця робіт по капітальному ремонту багатоквартирних житлових будинків, ОСББ (ЖБК) і укладає з ним договір на виконання робіт.

У сучасних складних соціально-економічних умовах, у зв’язку зі стрімким ростом цін на енергоносії для всіх категорій споживачів підвищення енергоефективності за рахунок широкого впровадження заходів з енерго- та ресурсозбереження є стратегічною лінією подальшого сталого соціально-економічного розвитку та добробуту населення, яке все частіше схиляється до комплексного вирішення проблем енергозбереження.

Обсяг   фінансування   Програми   з   міського   бюджету   визначається щорічно під час складання бюджету, виходячи з завдань Програми та реальних можливостей  бюджету.

В результаті впровадження Програми підвищиться якісний рівень утримання об’єктів житлового фонду міста, а це, в свою чергу, створить умови для економії енергоносіїв, покращення рівня комфорту проживання мешканців міста.

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

Для часткового розв’язання проблем у 2019 році необхідно виконати  капітальний ремонт покрівлі загальною площею 7268 м.кв. (1722,5 тис.грн.), виконати капітальний ремонт 2 мереж електропостачання (156,0 тис.грн.), замінити ізоляцію внутрішньобудинкових мереж опалення та гарячого водопостачання (244,4 тис.грн.), капітальний ремонт мереж електропостачання в місцях загального користування з заміною освітлювальних приладів з лампами розжарювання на LED-світильники з датчиками руху (91,0 тис.грн.).

Також у 2019 році необхідно виконати роботи по капітальному ремонту по заміні 2-х ліфтових лебідок у 2-х житлових будинках (242,0 тис.грн.).

Фінансування проектів згідно Програми можливе у партнерстві з багатоквартирними житловими будинками, ОСББ, ЖБК та іншими джерелами фінансування.

Джерелами фінансування заходів Програми є:

- кошти міського бюджету;

- гранти, кредити вітчизняних комерційних банків, благодійні внески;

- кошти ОСББ (ЖБК);

- кошти співвласників (власників) багатоквартирних житлових будинків.

Кошти міського бюджету, призначені для сприяння діяльності ОСББ (ЖБК), використовуються  на:

- проведення  капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, житлового фонду ОСББ та ЖБК, а також капітального ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках, ОСББ та ЖБК, та на впровадження енергоефективних заході на умовах співфінансування.

Показники затрат:

кількість об'єктів  житлового фонду (будинків), що потребують   ремонту (в розрізі їх видів), од.:

- капітальний ремонт ліфтів – 2 шт;

- капітальний ремонт покрівлі – 10971 м. кв.;

- капітальний ремонт мереж електропостачання – 5 об’єктів;

- заміна ізоляції внутрішньобудинкових мереж опалення та гарячого водопостачання – 40 об’єктів;

- капітальний ремонт мереж електропостачання в місцях загального користування з заміною освітлювальних приладів з лампами розжарювання на LED-світильники з датчиками руху – 134 об’єктів.

Показники продукту:

кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (в розрізі їх видів), од.:

- капітальний ремонт ліфтів – 2 шт;

- капітальний ремонт покрівлі – 7268 м. кв.;

- капітальний ремонт мереж електропостачання – 2 об’єкта;

- заміна ізоляції внутрішньобудинкових мереж опалення та гарячого водопостачання – 9 об’єктів;

- капітальний ремонт мереж електропостачання в місцях загального користування з заміною освітлювальних приладів з лампами розжарювання на LED-світильники з датчиками руху – 18 об’єктів.

Показники ефективності:

середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) (в розрізі їх видів), тис. грн.:

- капітальний ремонт ліфтів – 121,0 тис.грн/шт;

- капітальний ремонт покрівлі – 236,9 грн./м. кв.;

- капітальний ремонт мереж електропостачання – 78,0 тис.грн./об’єкт;

- заміна ізоляції внутрішньобудинкових мереж опалення та гарячого водопостачання – 27,2 тис.грн./об’єкт;

- капітальний ремонт мереж електропостачання в місцях загального користування з заміною освітлювальних приладів з лампами розжарювання на LED-світильники з датчиками руху – 5,1 тис.грн./об’єкт.

Показники якості:

питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту (в розрізі їх видів), %:

- капітальний ремонт ліфтів – 100%;

- капітальний ремонт покрівлі – 51%;

- капітальний ремонт мереж електропостачання – 40%;

- заміна ізоляції внутрішньобудинкових мереж опалення та гарячого водопостачання – 23%;

- капітальний ремонт мереж електропостачання в місцях загального користування з заміною освітлювальних приладів з лампами розжарювання на LED-світильники з датчиками руху – 12%.

6. Очікувані результати від виконання Програми

Для територіальної громади міста:

- забезпечення інформування населення в умовах реформування житлово-комунального комплексу про переваги об'єднань власників житла;

- можливість створення власної управлінської структури для вирішення проблеми утримання будинків;

- покращання фізичного стану будинків та умов проживання в них;

- цільове та раціональне використання коштів мешканців на утримання житлових будинків;

- контроль за якістю ремонтних робіт у будинках;

- можливість вибору найкращого варіанту у сервісному обслуговуванні будинку;

- соціальна мобілізація мешканців;

- забезпечення захисту прав споживачів, їх своєчасне інформування з питань своїх прав та обов'язків;

- забезпечення умов безпечного проживання населення міста.

Для міської ради:

- реалізація державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства;

- поліпшений фізичний стан житлового фонду міста в цілому;

- створення прозорого механізму взаємодії міської влади з об'єднаннями громадян, спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері житлово-комунального господарства;

- створення сприятливих умов для залучення позабюджетних коштів у розвиток об'єктів житлово-комунального господарства та ефективного механізму подальшого його реформування із залученням іноземних інвестицій, кредитів, коштів фізичних і юридичних осіб;

- забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів, гармонізованих з міжнародними або регіональними, за умови їх своєчасної оплати.

Очікувані результати по економії електроенергії близько 30%. Об’єктивну оцінку економії енергоресурсів від впровадження заходів утеплення та термомодернізації можливо зробити лише після часткового їх виконання та аналізу витрат по результатам року.

Враховуючи, що в Україні протягом десятків років сформувався великий потенціал економії ПЕР, який перевищує 55% до загального обсягу їх споживання, здійснення програмних енергоощадних заходів стає надзвичайно ефективним  бізнесом.  Реально  можна  прогнозувати,  що  в  режимі самоокупності споживання енергії на побутові цілі та цілі опалення в регіоні може бути зменшено на 5-10%. Альтернативна енергетика та використання місцевих видів палива за відповідних капіталовкладень може зменшити споживання природного газу.

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Організація виконання Програми, аналіз та контроль за використанням коштів здійснюється головним розпорядником коштів - Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради.

Учасники (співвиконавці Програми) звітують про виконання заходів Програми  Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва щомісячно, до 5-го числа місяця, наступного за звітним.

Управління житлово-комунального господарства та будівництва щоквартально, до 6-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає інформацію про стан виконання Програми фінансовому управлінню міської ради та звітує про виконання Програми на сесії міської ради за підсумками року.

Міський голова	  			                                                        А. В. Лінник