“Затверджено”:

Рішенням Ніжинської міської ради

________сесії __________скликання

Від «____»_______________2011 р.

Міський голова

М.В. Приходько

“___” ______________ 2011р.

Програма

РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ КЛАДОВИЩ  МІСТА

НА  2011- 2015 рр.

Кладовище  Мигалівське (вул. Куйбишева)

| № | Найменування робіт | Од.виміру | Обсяги | Ціна за одиницю | Загальна сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ## Спилювання дерев на старому кладовищі | Шт. | 3 | 1800 | 5400 |
| 3. | Улаштування туалету із цегли | Шт. | 2 | 7000 | 14000 |
| 4 . | ## Заміна дерев’яної огорожі на металеву на старому кладовищі | М/п | 550 | 400 | 220000 |
| 6. | ## Асфальтобетонне покриття | М/п/м2 | 287/861 | 150 | 129150 |
| 7. | ## Облаштування сміттєприймальника | шт | 3 | 10000 | 30000 |
| ВСЬОГО 378550 |  |  |  |  |  |

Гуньківське кладовище (вул. Прилуцька)

| № | Найменування робіт | Од.виміру | Обсяги | Ціна за одиницю | Загальна сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | З/бетонна огорожа | М/п | 560 | 400 | 224000 |
| 2. | ## Будівництво ритуальної площадки | Шт. | 1 | 18000 | 18000 |
| 3. | Улаштування туалету із цегли | Шт. | 1 | 7000 | 7000 |
| 4. | ## Електропостачання: ## -лінія ВЛ –04 кв (освітлення території кладовища) | М/п | 350/8 | 93 | 32550 |
| 5 | ## Спилювання дерев | шт | 7 | 1800 | 12600 |
| 6 | ## Облаштування колодязя | шт | 1 | 15000 | 15000 |
| 7. | ## Облаштування сміттєприімальника | шт | 1 | 10000 | 10000 |
| ВСЬОГО: 319150 |  |  |  |  |  |

Кладовище “Комунарів” (вул. Комунарів)

| № | Найменування робіт | Од.виміру | Обсяги | Ціна за одиницю | Загальна сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | З/бетонна огорожа на кладовищі | М/п | 380 | 400 | 152000 |
| 2. | ## Будівництво ритуальної площадки | Шт. | 1 | 18000 | 18000 |
| 3. | Улаштування асфальтобетонного покриття, на території кладовища | М/п/м2 | 150/ 450 | 150 | 67500 |
| 4. | ## Електропостачання: ## -лінія ВЛ –04 кв (освітлення території кладовища) | М/п прог | 1500/4 | 93 | 139500 |
| 5. | ## Виготовлення та встановлення металевих воріт | Шт. | 1 | 7000 | 7000 |
| 6. | ## Лінія електропередач від вул. Комунарів до кладовищ | М/п/прог. | 1800/ 45 | 60 | 108000 |
| 7. | ## Улаштування колодязя із збірного з/бетонну | Шт. | 1 | 15000 | 15000 |
| 8. | ## Улаштування дороги до кладовища із асфальтобетонним покриттям | М/п/м2 | 1800/5400 | 150 | 810000 |
| 9. | ## Догляд за могилами безрідних | Шт. | 5 | 10000 | 50000 |
| 10 | ## Облаштування сміттєприймальника | шт | 1 | 10000 | 10000 |
| ### ВСЬОГО 1377000 |  |  |  |  |  |

Центральне кладовище (вул. Космонавтів)

| № | Найменування робіт | Од.виміру | Обсяги | Ціна за одиницю | Загальна сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улаштування з/бетонної огорожі | М/п | 370 | 400 | 148000 |
| 2. | ## Зняття старих дерев | Шт. | 30 | 1800 | 54000 |
| 3. | ## Облаштування колодязя | Шт. | 1 | 15000 | 15000 |
| 4. | ## Електропостачання: ## -лінія ВЛ –04 кв (освітлення території кладовища) | М/п | 277\7прог | 93 | 25761 |
| 5. | ## Облаштування сміттєприймальника | шт | 1 | 10000 | 10000 |
| ### ВСЬОГО: 252761 |  |  |  |  |  |

Фрунзівське кладовище (вул. Пісочна)

| № | Найменування робіт | Од.виміру | Обсяги | Ціна за одиницю | Загальна сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Металева огорожа | М/п | 500 | 400 | 200000 |
| 2. | ## Улаштування асфальтобетонного покриття, дороги шириною 3,6 м | М/п/м2 | 5700 | 150 | 855000 |
| 3. | Влаштування туалету із цегли | Шт. | 2 | 7000 | 14000 |
| 4. | ## Зняття старих дерев | Шт. | 10 | 1800 | 18000 |
| 5. | ## Електропостачання: ## -лінія ВЛ –04 кв осв.терит.кладовища | М/п | 447/12 | 93 | 41571 |
| 6. | ## Улаштування колодязя | Шт. | 1 | 15000 | 15000 |
| 7 | ## Облаштування сміттєприймальника | шт | 1 | 10000 | 10000 |
| ### ВСЬОГО 1153571 |  |  |  |  |  |

Савське кладовище (вул. Бобрицька)

| № | Найменування робіт | Од.виміру | Обсяги | Ціна за одиницю | Загальна сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | З/бетонна огорожа | М | 570 | 400 | 228000 |
| 2. | ## Будівництво ритуальної площадки | Шт. | 1 | 15000 | 15000 |
| 3. | Виготовлення туалету із цегли | Шт. | 2 | 7000 | 14000 |
| 4. | ## Улаштування дороги із асфальтобетонним покриттям | М/п/м2 | 115/ 345 | 150 | 51750 |
| 5. | ## Електропостачання: ## -лінія ВЛ –04 кв | М/п/прог. | 155/4 | 93 | 14415 |
| 6. | ## Улаштування лінії електропередач від вул. Бобрицької до кладовища | М/п/прог. | 800/ 20 | 85 | 68000 |
| 7. | ## Зняття старих дерев | шт | 7 | 1800 | 12600 |
| 8. | ## Ремонт колодязя | шт | 1 | 5000 | 5000 |
| 9. | ## Облаштування сміттєприймальника | шт | 1 | 10000 | 10000 |
| ВСЬОГО 418765 |  |  |  |  |  |

Кручівське кладовище (пров. Вересневий)

| № | Найменування робіт | Од.виміру | Обсяги | Ціна за одиницю | Загальна сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улаштування дерев’яної огорожі | М/п | 122 | 50,00 | 6100 |
| 2. | ## Електропостачання: ## -лінія ВЛ –04 кв освітл. терит.кладовища | М/п | 80/2 | 93 | 7440 |
| 3. | ## Улаштування колодязя із збірного з/бетонну | Шт. | 1 | 15000 | 15000 |
| 4. | ## Улаштування дороги асфальтобетонної | М/п | 80 /288 | 150 | 43200 |
| 5. | ## Виготовлення туалету із цегли | Шт. | 1 | 7000 | 7000 |
| 6. | ## Зняття старих дерев | шт | 5 | 1800 | 9000 |
| 7. | ## Облаштування сміттєприймальника | шт | 1 | 10000 | 10000 |
| ВСЬОГО 97740 |  |  |  |  |  |

Єврейське кладовище (вул. Березанська)

|  | Найменування робіт | Од.виміру | Обсяги | Ціна за одиницю | Загальна сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Облаштування огорожі металевої | М/п | 300 | 400 | 120000 |
| 2 | Грейдування території | м2 | 1500 | 6 | 9000 |
| 3 | Зняття аварійних дерев | шт | 10 | 1800 | 18000 |
| 4. | ## Облаштування сміттєприймальника | шт | 1 | 10000 | 10000 |
| ### ВСЬОГО 157000 |  |  |  |  |  |

| № | Найменування робіт | Од.виміру | Обсяги | Ціна за одиницю | Загальна сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Придбання автокатафалка | А/од. | 1 | 300000 | 300000 |
| 2. | ## Придбання морозильних камер для тимчасового зберігання тіла померлого | Шт. | 4 | 10000 | 40000 |
| 3. | Проведення інвентаризації існуючих кладовищ | К-щ | 8 | 50000 | 400000 |
| 4. | ## Організація охорони кладовищ | Чол. | 32 | 66000 у рік | 2112000 |
| 5. | ## Виділення земельної ділянки та підготовча робота щодо проектування нового загального міського кладовища | Діл. | 1 | 15000 | 15000 |
| 6. | ## Виконання топографічних зйомок кладовищ з виготовленням генеральних планів | планів | 8 | 18000 | 144000 |
| ### ВСЬОГО: 3011 000 |  |  |  |  |  |

Разом витрати складуть на 2011-2015 рр	7549225

Начальник КП «ВУКГ»                                                        								           В.О.Тарасенко