|  | Додаток № 11 до рішення міської ради VII скликання від 26 лютого 2020 р. №25-68/2020 |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2020 року

«Програма з енергозбереження та енергоефективності у Центрі комплексної реабілітації для  дітей з інвалідністю «Віра» Ніжинської міської ради на 2019рік»,

рішення Ніжинської  міської ради  VII скликання від   16 січня 2019 року №6-50/2019

(найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

1 0817640 Заходи з енергозбереження КПК (найменування бюджетної програми) 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень Бюджетні асигнування з урахуванням змін; Касові видатки; Відхилення; Пояснення відхилення. усього; ## загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд. 50000; 50000; 49899; 49899; -101; -101; Залишок планових показників.

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, грн | ## Фактичні обсяги фінансування, грн | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт віконних блоків із заміною на металопластикові | Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Віра» Ніжинської міської ради Чернігівської області 2019 рік | ## 50000 | ## 49899 | Замінено 4 віконних блоки на металопластикові |

| Міський голова | А.В.Лінник |
| --- | --- |