Затверджено

Наказ фінансового управління

від  10 вересня 2020 р. № 36

План  заходів

із запровадження в дослідну експлуатацію інформаційно - аналітичної система управління плануванням та виконанням бюджету Ніжинської міської об’єднаної територіальної  громади «LOGICA»

| № з/п | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечити інформування учасників бюджетного процесу щодо формату обміну інформацією з IAС «LOGICA» | до 1 жовтня 2020 року | Чабак Л.О. |
| 2 | Забезпечити своєчасне проведення реєстрації фінансового управління Ніжинської міської ради на 2021 рік | до 30 вересня 2020 року | Чабак Л.О. |
| 3 | Забезпечити проведення реєстрації/перереєстрації учасників бюджетного процесу на 2021 рік. (Для реєстрації необхідно придбати програму АIC «Місцеві бюджети рівня розпорядника»( https://неоком21.укр) моб. ( 096) 212-13-21) | до 31 грудня 2020 року | Головні розпорядники (відповідальні виконавці) бюджету Ніжинської міської ОТГ; Чабак Л.О. |
| 4 | Забезпечити подання інформації, що міститься в бюджетних запитах, поданих головними розпорядниками коштів бюджету на 2021 рік | до 31 грудня 2020 року | Відділи фінансового управління |
| 5 | Забезпечити подання інформації, що міститься в проекті рішення про бюджет Ніжинської міської ОТГ на 2021 рік, схвалений виконавчим комітетом Ніжинської міської ради | до 31 грудня 2020 року | Фурса М.Б. Судейко Н.В. Чабак Л.О. |
| 6 | Забезпечити інформування щодо затвердження Ніжинською міською радою рішення про бюджет Ніжинської міської ОТГ на 2021 рік | В одноденний строк після прийняття рішення | Фурса М.Б. Чабак Л.О. |
| 7 | Забезпечити подання інформації, що міститься в затвердженому рішенні Ніжинської міської ради про бюджет Ніжинської міської ОТГ на 2021 рік | До 31 січня 2021 року | Фурса М.Б. Судейко Н.В. Чабак Л.О. |
| 8 | Забезпечити подання інформації, що міститься в розписі бюджету Ніжинської міської ОТГ на 2021 рік | до 28 лютого 2021 року | Відділи фінансового управління Чабак Л.О. |
| 9 | Забезпечити подання інформації, що міститься в паспортах бюджетних програм головних розпорядників коштів бюджету Ніжинської міської ОТГ на 2021 рік | до 31 березня 2021 року | Відділи фінансового управління Чабак Л.О. |
| 10 | Забезпечити проведення реєстрації учасників бюджетного процесу на 2022 рік | до 31 травня 2021 року | Головні розпорядники (відповідальні виконавці) бюджету Ніжинської міської ОТГ |
| 11 | Забезпечити подання інформації, що міститься в наданих головними розпорядниками коштів бюджету пропозиціях до прогнозу бюджету Ніжинської міської ОТГ | до 31 липня 2021 року | Головні розпорядники (відповідальні виконавці) бюджету Ніжинської міської ОТГ; Відділи фінансового управління |
| 12 | Забезпечити подання інформації, що міститься в прогнозі бюджету Ніжинської міської ОТГ | До 30 вересня 2021 року | Відділи фінансового управління Чабак Л.О. |
| 13 | Забезпечити надання інформацій щодо виконання бюджету Ніжинської міської ОТГ ( оперативна інформація) | Постійно протягом 2021 року | Відділи фінансового управління Чабак Л.О. |
| 14 | Надання інформації, що міститься в рішеннях про внесення змін до бюджету Ніжинської міської ОТГ на 2021 рік, змінах до розпису бюджету та змінах до паспортів бюджетних програм головних розпорядників коштів бюджету | Постійно протягом 2021 року | Відділи фінансового управління Чабак Л.О. |
| 15 | Забезпечити проведення моніторингу виконання плану заходів | Постійно протягом 2020 та 2021 років | Керівники відділів фінансового управління; Фурса М.Б. |

Заступник начальника фінансового управління –

начальник бюджетного відділу                                                                                                               М.Б.Фурса