Додаток 6 до рішення Ніжинської міської ради

VІІІ скликання від 04 лютого 2021 р.

# № 40-6/2021

# Інформація про виконання програми станом на  01.01.2021 року

Програма інформатизації діяльності управління культури і туризму Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020-2022 роки, затверджена 24.12.2019 року, № 7-65/2019 (зі змінами, внесеними рішеннями НМР від 30.09.2020 №7-79/2020, від 15.12.2020 №3-3/2020)

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 1017520 |  | Реалізація національної програми інформатизації |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 220 235 | 101 735 | 118 500 | 219 589,50 | 101 092,50 | 118 497,00 | - 645,50 | - 642 50 | - 3,00 | По заг. фонду залишок коштів виник внаслідок економії при виконанні завдань програми, по спец. фонду – залишок виник за рахунок придбання БФП для ЦБС за меншою ціною. |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

- всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури;

- розширення сегменту Інтернет  за рахунок веб-ресурсів;

- організація доступу до національних і світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет;

- забезпечення доступу до публічної інформації, прозорості та відкритості діяльності;

- ремонт і придбання нового та подальше оновлення комп’ютерного та серверного обладнання, оргтехніки;

- введення системи електронного підпису;

- впровадження систем технічного захисту інформації;

- модернізація локальної мережі.

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, грн. | ## Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата та отримання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та затвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки, придбання токен-ключів | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, ЦБ, ЦБС, Ніжинський краєзнавчий музей, МБК, школи естетичного виховання 2020 р. | 27 200 | ## 26 676,00 | Придбано 26 токен-ключів – 18 070 грн, отримано 26 сертифікати на КЕП – 8 606 грн. (управління – 4 шт., центр.бухгалтерія – 1 шт., ЦБС – 4 шт., Музей – 4 шт., БК – 4 шт. ДМШ – 5 шт., ДХШ – 4 шт.) |
| 2 | Придбання, супроводження пакетів програмного забезпечення | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, ЦБ, ЦБС, Ніжинський краєзнавчий музей, МБК, школи естетичного виховання 2020 р. | 62 835 | ## 62 735,00 | Інформаційні та консультаційні послуги із впровадження та налаштування програмного забезпечення «ІС ПРО» - 49 800 грн. (центр.бухгалтерія), «МеДок» - 10 200 грн. (6 пакетів), «Логіка» - 2735 грн. (управління) |
| 3 | Технічне обслуговування та поточний ремонт комп’ютерної техніки, офісного обладнання, комплектуючих | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, ЦБ, 2020 р. | 11 020 | ## 11 020,00 | Заправка картриджів до принтерів – 3 850 грн. (управління), і 6 900 грн. (центр.бухгалтерія), ремонт системного блоку – 270 грн. (управління) |
| 4 | Обслуговування сайтів управління культури і туризму | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради,ЦБ, 2020 р. | 680 | ## 661,50 | Оплачено послуги – 661,50 грн. |
| 5 | Придбання комп’ютерного обладнання та приладдя | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, ЦБ, ЦБС, Ніжинський краєзнавчий музей, школи естетичного виховання, 2020 р. | 118 500 | ## 118 497,00 | Придбано: ЦБС: БФП – 16697 грн., ноутбук – 16000 грн. Управління: БФП – 12 000 грн., ноутбук – 25000 грн. Музей: комп’ютер – 16 200 грн., комп’ютер – 16000 грн. ДХШ: комп’ютер – 16 600 грн. |
| 6 | Оплата послуг Інтернет | ЦБС, 2020 р. |  |  |  |

| Начальник управління культури і туризму |  |  |  | Т.Ф.Бассак |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| Головний бухгалтер |  |  |  | О.О. Сушко |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |