|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  До рішення Ніжинської міської ради  Від 30.03.2021 р. № 3-8/2021 |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2021 року

|  |
| --- |
| **Міська цільова програма підтримки співвласників багатоквартирних житлових будинків та капітального ремонту житлового фонду**  затверджена рішенням міської ради VII скликання №1-73/2020 від 20.05.2020р. |

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1216011 |  | **Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | | Пояснення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 263795,35 |  | 263795,35 | 263004,91 |  | 263004,91 | 790,44 |  | 790,44 |  |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| 1 | Проведення капітального ремонту жилового фонду | УЖКГ та Б | 263795,35 | 263004,91 | За капітальний ремонт ліфтів, співфінансування |
|  | Всього |  | 263795,35 | 263004,91 |  |

Перший заступник міського голови з

питань діяльності виконавчих органів ради Федір ВОВЧЕНКО