Додаток 11

до рішення Ніжинської міської ради VIІI скликання                                                                                                                                                              від   _________ 2022р. №          /2022

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 року

«Програма інформатизації діяльності управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020-2022 роки», затверджена рішенням Ніжинської  міської ради  від 24.12.2019 року №7-65/2020 зі змінами, внесеними рішеннями Ніжинської міської ради  №7-2/2020 від 27.11.2020, №6-10/2021 від 03.06.2021,                               №37-18/2021 від 21.12.2021

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

1. 0817520 Реалізація національної програми інформатизації КПК (найменування бюджетної програми) 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень Бюджетні асигнування з урахуванням змін; Касові видатки; Відхилення; Пояснення відхилення. усього; ## загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд. 75 000,00; ## 59 000,00; 16 000,00; 57 960,28; 41 960,28; 16 000,00; 17 039,72; 17 039,72; Використання відповідно до фактичних витрат (залишок кошторисних призначень по центру реабілітації «Віра» в зв’язку з плановим закриттям установи і відсутністю потреби в забезпеченні матеріально-технічної бази).

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, грн |  | ## Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування управління соціального захисту заселення | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2021 року) | ## 24 000,00 |  | ## 23 903,40 |  | Здійснено оплату: за ремонт 1 принтера, за постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc», за послуги з реєстрації та підтримки програмного продукту «АІС «Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів»; придбано 16 картриджів. |
| 2 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Віра» | Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Віра» Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2021 року) | ## 18 000,00 |  | ## 1 957,00 |  | Придбано 1 картридж для лазерного принтера, флеш-накопичувач; виготовлено токени; здійснено оплату за постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc». |
| 3 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування територіального центру | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2021 року) | ## 17 000,00 | 16 000,00 | ## 16 099,88 | 16 000,00 | Придбано 2 принтери, 1 монітор; здійснено оплату: за Інтернет за дванадцять місяців, за постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc», за налаштування програмного забезпечення. |