|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  До рішення Ніжинської міської ради  Від . 2022 р. № /2022 |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 року

|  |
| --- |
| Міська цільова програма спів фінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків  Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 8-7/2021 від 26.02.2021р. |

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1216011 |  | **Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 600 000 | 44 200,00 | 555 800,00 | 449 343,86 | 44 114,41 | 405 229,45 | -150 656,14 | -85,59 | -150 570,55 | Не надані акти виконаних робіт підрядними організаціями. Зекономлені кошти після проведення тендеру |

3. 3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Проведення капітального ремонту жилового фонду | УЖКГ та Б | 44200,00 | 555 800,00 | 44 114,41 | 405 229,45 | Капітальний ремонт експертна оцінка та технічний огляд ліфтів за адресами вул 3- й Мікрорайон буд 9 к 1 п.3 , вул Шевченка буд. 126 п 1,2. Послуги з технічного обслугоування та проведення експертного обстеження житлових будинків по вул Академіка Амосова № 11, 3-й Мікрорайон № 9 корп 1,2, та вул. Шевчена 120 під.1.2.- 44 114,41 грн. Роботи по капітальному ремонту 3 -х ліфтів у житлових будинках – 405 229,45 грн |