Додаток  31

до  рішення міської ради VIІI скликання

- від ____________ 2022 р.   №         /2022

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 року

| Міська цільова Програма «Розробка схем та проектних рішень масового застосування та детального планування на 2021 р.», затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIIІ скликання від 24.12.2020 р. № 3-4/2020 зі змінами, внесеними рішенням Ніжинської міської ради VIIІ скликання від 03.06.2021р. № 3-10/2021, рішенням Ніжинської міської ради VIIІ скликання від 16.09.2021р. № 15-13/2021 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) |  |  |
| 1. | 0217350 КПК | Розробка схем планування та забудови територій ( містобудівної документації) (найменування бюджетної програми) |

2.            Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                          гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 344000,00 | ## 194000,00 | 150000,00 | 309107,58 | 163171,24 | 145936,34 | -34892,42 | -30828,76 | -4063,66 | Залишок плану |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, гривень |  | ## Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Загальний фонд | ## Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | - Генеральні плани с. Переяслівка, с. Паливода, - с. Наумівське - Ніжинського району Чернігівської області | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Ніжинської міської ради |  | 103000,00 |  | 98999,00 | 96,1 % |
| 2 | Розроблення цифрового векторного топографічного плану М 1:2000 на територію с. Переяслівка Ніжинського району Чернігівської області | Відділ містобудування та архітектура виконавчого комітету Ніжинської міської ради |  | ## 47000,00 |  | ## 46937,34 | 99,9 % |
| 3 | Містобудівний моніторинг Генерального плану м. Ніжин Чернігівської області (аналітичний звіт) | Відділ містобудування та архітектура виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 49000,00 |  | 48518,74 |  | 99,0 % |
| 4 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування за виконані роботи «Дизайн-коду м. Ніжин». Підготовчі роботи. Пропозиції щодо розроблення містобудівної та землевпорядної документації на територію Ніжинської міської територіальної громади Чернігівської області. І етап робіт | Відділ містобудування та архітектура виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 145000,00 |  | 114652,50 |  | 79,1% |