|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 7  До рішення Ніжинської міської ради  Від 21.06.2022 р. № 7-22 /2022 |  Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 р. **Програма розвитку інвестиційної діяльності в Ніжинській міській ТГ на 2021-2022 роки**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 7-65/2019 року зі змінами № 40-68/2020 від 26.02.2020року, №7-72/2020 від 29.04.2020 року, № 2-4/2020 від 24.12.2020 року, № 7-7/2021 від 26.02.2021року, № 52-12/2021 від 19.08.2021року, № 10-16/2021 від 23.11.2021 року.  (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 1216030 |  | **\_Організація благоустрою населених пунктів** | |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) | |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 260 100,00 | 75 600,00 | 184 500,00 | 234 500,00 | 50 000,00 | 184 500,00 | - 25 600,00 | -25 600,00 | 0,00 | Придбання та встановлення урн передбачено іншим проектом |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, гривень | | | Фактичні обсяги фінансування,гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Велостоянка типу Шефілд на 6 місць. С. Кунашівка | УЖКГ та Б | 15 000,00 |  | | 15 000,00 |  | Придбання вело стоянки типу Шефілд на 6 місць згідно договору № 417 від 06.09.21 року у ФОП Мурка Р.Ю. |
| 2 | Монтажні та налагоджувальні роботи | УЖКГ та Б | 10 000,00 | |  |  |  | Встановлення велопарковок було включено в суму придбання |
| 3 | Станція ремонту велосипедів Veliki FixPoint/Veliki FixPoint bicycle repair statio | УЖКГ та Б |  | | 49 500,00 |  | 49 500,00 | Придбання та встановлення у ФОП Мурка Р.Ю.станції по ремонту велосипедів згідно договору № 416 від 06.09.2021 року |
| 4 | Створення торгівельно-ярмаркового простору по вул.Яворського, м.Ніжин | УЖКГ та Б | 11 100,00 | | 135 000,00 |  | 135 000,00 | Придбання торгових дерев’яних кіосків 2,36-2,36 (ятки) зі встановленням. В кількості 3 штуки у ФОП Козловський О.Г. д. №671 від 07.12.2021 року |
| 5 | Топографо-геодезична зйомка території набережної від мосту Театральний до мосту Університетський | УЖКГ та Б | 39500,00 | |  | 35000,00 |  | Виконання топографо-геодезичної зйомки території Набережної від мосту Театральний до мосту Університетський. Виконав ФОП Котченко О.М. договір № 162,21 від 11.11.2011 року, акт про виконання робіт від 20.12.2021 року |