|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції |
| --- | --- |

Інформація про виконання програми станом на 01.01.2023 року

Міська цільова програма співфінансування робіт з ремонту та утримання фасадів багатоквартирних житлових будинків центральних вулиць та вулиць історичної мастини м.Ніжина на 2022 рік затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 6-18/2021 від 21.12.2021 року .

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 1216011 |  | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 114 995,00 | 110 000,00 | 4 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -114 995,00 | -110 000,00 | -4 995,00 | Оплата послуг з даного виду робіт не включена в перелік згідно 590 постанови від 09.06.2021 року ( зі змінами ) |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень |  | Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Проведення ремонтів фасадів багатоквартирних житлових будинків | УЖКГ та Б | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Виникла кредиторська заборгованість по даному виду робіт оскільки дані роботи не включені в перелік видатків згідно 590 постанови від 09.06.2021 року ( зі змінами ) Проведений поточний ремонт цоколів по житлових будинках за адресою вул Московська 15а, та вул. Московська 40а., акти на суму 94 820,00 грн |
| 2 | Співфінансування мешканців будинку | УЖКГ та Б | 0,00 | 4 995,00 | 0,00 | 0,00 | Виникла кредиторська заборгованість в сумі 4 995,00 грн по оплаті актів виконаних робіт. |
|  | Всього |  | 110 000,00 | 4 995,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| # Заступник керівника установи | ______________________________ | ______Світлана СІРЕНКО_______ |
| --- | --- | --- |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| Т.в.о. головного бухгалтера | ______________________________ | _____Інна СТУПКО_______ |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |