Додаток  4

до  Порядку розроблення місцевих  регіональних

цільових програм Ніжинської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

Інформація про виконання програми станом на 01.10.2023р.

«Програма інформатизації діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради

Чернігівської області на 2023 рік» затверджена

рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 07.12.2022р. №3-26/2022, зі змінами внесеними         рішенням міської ради від 20.06.2023р. №8-31/2023

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0217520 |  | Реалізації національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                                                        гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 901 092,00 | 1 770 092,00 | 131 000,00 | 550 990,31 | 550 990,31 | 0,00 | -1 350 101,69 | -1 219 101,69 | -131 000,00 | Залишок коштів буде використаний відповідно до завдань програми на 2023 р. |

3. Напрями діяльності та завдання   місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд |  | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Інформатизація діяльності виконавчого Ніжинської міської ради | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради, строк дії програми до 31.12.2023 р. | 972 692,00 | 131 000,00 | 187 727,15 |  | 0,00 | Загальний фонд-187 727,15грн.: 30 421,15грн.-оплата послуг інтернет провайдерів; 45 000,00грн.- оплата хостингу веб-сайту Ніжинської міської ради 48 000,00грн Підтримка веб-сайту Юмуні. 27 770,00грн.-послуги з поставки пакетів оновлень, інформаційні послуги із супроводження комп. програми «ІС-ПРО»,Медок; програми документообігу.Радник UA 5 958,00грн. формування сертифікатів ключів 900,00грн придбання цифрових ключів 29 678,00грн. придбання ком. техніки(монітори, клав, миші) Спеціальний фонд -0,00грн. |
| 2 | Інформатизація діяльності Комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2023 р. | - 17 400,00 | - 0,00 | - 9 000,00 |  | - 0,00 | Загальний фонд 9 000 ,00грн.: 9 000,00грн.-послуги інтернет, Спеціальний фонд -0,00грн. |
| 3 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» | КНП «Ніжинський міський пологовий будинок», строк дії програми до 31.12.2023 р. | 100 00,00 | 0,00 | 19 025,16 |  | 0,00 | Загальний фонд 19 025,16грн.: 15 325,16грн -послуги Інтернет ; 1 500,00грн -супровід програмного забезпечення «Медстат», 2 200,00грн облік медичних кадрів» Спеціальний фонд-0,00грн. |
| 4 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького» | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького», строк дії програми до 31.12.2023 р. | 585 000,00 | 0,00 | - 300 048,00 |  | - 0,00 | Загальний фонд-300 048,00грн.: 300 048,00грн.обслуговування мед. Програми «Хелсі» Спеціальний фонд-0,00грн . |
| 5 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» | КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка», строк дії програми до 31.12.2023 р. | 95 000,00 | 0,00 | 35 190,00 |  | 0,00 | Загальний фонд-35 190,00грн.: 7 380,0000грн.-мережа інтернет. 25 938,00грн.програмне забезпечення Дебет + 12 версія,зарплата 1 872,00-корист. сервісами хмарної МІС Спеціальний фонд-0,00грн. |

Заступник міського голови

Сергій СМАГА

Головний бухгалтер									Наталія ЄФІМЕНКО