|  | Додаток 3 До рішення Ніжинської міської ради Від 08 лютого 2024 р. № 10 -36 /2024 |
| --- | --- |

Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024 року

Міська цільова програма з капітального ремонту ліфтів в багатоквартирних житлових будинках Ніжинської міської територіальної громади на 2023 рік затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 8-32/2023 від 10.08.2023 року, рішенням міської ради № 49-33/2023 від 28.09.2023 .

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 1216011 |  | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 2 570 000,00 |  | 2 570 000,00 | 2 070 702,55 |  | 2 070 702,55 | - | -499 297,45 | -499 297,45 | Кошти не використані в зв’язку з неготовністю відповідних документів для оплати |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень |  | Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Експертне обстеження технічного стану та позачергового технічного огляду ліфтів |  |  | 2 570 000,00 |  | 2 070 702,55 | За проведення експертизи пасажирських ліфтів 17 шт - ТОВ"Чернiгiвський ЕТЦ БП". Капітальний ремонт 7 шт ліфтів проведений за адресами вул.. Мацієвського буд.12 п 1, буд 9 п 1,2, вул.. Академіка Амосова буд 11 п1,2, вул. Шевченка буд 120 п 1,2. Спів фінансування мешканців на суму 189 131,99 грн. |
|  | Всього |  |  | 2 570 000,00 |  | 2 070 702,55 |  |