| Додаток 6 До рішення Ніжинської міської ради Від 08 лютого 2024 р. № 10 -36 /2024. Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024 року _ Міська цільова Програма « Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської територіальної громади на 2023 рік» затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-26/2022 від 07.12.2022 року, рішення міської ради № 17-29/2023 від 28.03.2023 року, рішення міської ради №13-31/2023 від 20.06.2023 року. рішення міської ради № 5-32/2023 від 10.08.2023 року, рішення міської ради № 50-33/2023 від 28.09.2023 року,рішення міської ради 14-34/2023 від 08.11.2023 року (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження) 1.; 1216020; Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги. КПК; (найменування бюджетної програми). |  |
| --- | --- |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 20 045 947,00 | 20 045 947,00 |  | 20 038 735,51 | 20 038 735,51 |  | -7 211,49 | -7 211,49 |  | За 2022рік було зроблено перерахунок податку за землю на зменшення на час військового стану, тому суму коштів не використали |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, гривень |  |  | Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
|  |  |  |  | загальний фонд | Спеціальний фонд |  |  |  |
| 1 | Фінансова підтримка комунальних підприємств через надання безповоротної фінансової допомоги на сплату податків та зборів до місцевого, обласного та державного бюджетів за рахунок коштів загального фонду (забезпечення своєчасних розрахунків з бюджетом) | УЖКГ та Б КП ВУКГ | 800 000,00 |  |  | 800 000,00 |  | Забезпечено погашення заборгованості з податку на доходи фізичних осіб у сумі 509 700,00 грн., екологічного податку за розміщення відходів у сумі 290 300,00 грн. |
| 2 | Фінансова підтримка комунальних підприємств через надання безповоротної фінансової допомоги на сплату податків та зборів до місцевого, обласного та державного бюджетів за рахунок коштів загального фонду (забезпечення своєчасних розрахунків з бюджетом) | УЖКГ та Б КП ВУКГ | 780 000,00 |  |  | 780 000,00 |  | Забезпечено погашення заборгованості з військового збору у сумі 20000,00 грн., податку на доходи фізичних осіб у сумі 760000,00 грн. |
| 3 | Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню, зміцнення їх матеріально-технічної бази, досягнення стабільної та беззбиткової діяльності. | УЖКГ та Б КП «КК Північна» | 35 600,00 |  |  | 28 388,51 |  | Використано всього 26 600,00 грн. Для роботи генератора підприємству придбало Бензин в кількості 600літрів на суму 26 600грн.. Економічний ефект впровадження заходу - Забезпечення безперебійної роботи підприємства, - Недопущення погіршення фінансового стану підприємства Земельний податок-1 788,51грн. За 2022рік було зроблено перерахунок податку за землю на зменшення на час військового стану, тому суму коштів не використали |
| 4 | Проведення ремонтно-відновлювальних робіт в комплексі нежитлових приміщень (в т.ч. склад А-231,3м2, склад Б-19,7м2, літня будівля з навісом «Н»-32,3 м2) за адресою: вул.Космонавтів, 67, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Ніжин та є в оперативному управлінні КП КК « Північна | УЖКГ та Б КП «КК Північна» | 100 000,00 |  |  | 100 000,00 |  | Проведення ремонтно-відновлювальних робіт в комплексі нежитлових приміщень (в т.ч. склад А-231,3м2, склад Б-19,7м2, літня будівля з навісом «Н»-32,3 м2) за адресою: вул.Космонавтів, 67, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Ніжин та є в оперативному управлінні КП КК « Північна» Орієнтовна вартість фінансування 100 000 грн. Використано всього: 100000грн. Для виконання поточного ремонту комплексу нежитлових приміщень (в т.ч. склад А-231,3м2, літня будівля з навісом «Н»-32,3 м2) стелі та покрівлі, оскільки вони перебувають у стані обвалу, а також встановлення дверей та вікон. Було придбано будівельні матеріали на суму 61539,90 грн. та диз. паливо-2764,1 грн. Поточний ремонт проводиться працівниками КП КК «Північна» і виплачена заробітна плата з нарахуваннями -35696 грн. Економічний ефект впровадження заходу: ­ Забезпечення додаткових доходів від оренди в бюджет територіальної громади міста. ­ Збереження майна комунальної власності територіальної громади м. Ніжин в задовільному стані |
| 5 | Погашення заборгованості по податку з доходів фізичних осіб | УЖКГ та Б КП КК Північна | 200 000,00 |  |  | 200 000,00 |  | Погашення заборгованості по податку з доходів фізичних осіб фактично використано в сумі 200000 грн. Економічний ефект впровадження заходу - Забезпечення цілодобового безперебійного надання послуг із обслуговування населення; - Забезпечення своєчасної сплати передбачених законодавством податків до бюджету; - Посилення фінансово-бюджетної дисципліни; |
| 6 | Безповоротна фінансова допомога на сплату податку з доходів фізичних осіб | УЖКГ та Б КП НУВКГ | 8 216 000,00 |  |  | 8 216 000,00 |  | Сплачено податок з фізичних осіб за період 2022-2023 роки у квітні місяці 2023року – 8 216 000,00 . |
| 7 | Безповоротна фінансова допомога на сплату електроенергії | УЖКГ та Б КП НУВКГ | 9 564 347,00 |  |  | 9 564 347,00 |  | Сплачено електроенергію за лютий-листопад 2023 року |
| 8 | Фінансова підтримка комунальних підприємств через надання безповоротної фінансової допомоги на сплату податків та зборів до місцевого, обласного та державного бюджетів за рахунок коштів загального фонду | УЖКГ та Б КП СЄЗ | 350 000,00 |  |  | 350 000,00 |  | Сплачено 350000,00-електроенергія за серпень - вересень 2023 р |
|  | всього |  | 20 045 947,00 |  |  | 20 038 735,51 |  |  |