| Додаток 14 До рішення Ніжинської міської ради Від 08 лютого 2024 р. № 10 -36 /2024. Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024 року Міська цільова Програма енергозбереження та енергоефективності на 2022-2023 роки КП "НУВКГ". затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-26/2022 від 07.12.2022 року (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження) 1.; 1217640; Заходи з енергозбереження. КПК; (найменування бюджетної програми). |  |
| --- | --- |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 340 514,00 | 340 514,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | -340 514,00 | -340 514,00 |  |  |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень |  | Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Технічне переоснащення мулової каналізаційної насосної станції Очисних споруд | УЖКГ та Б КП НУВКГ | 165 560,00 |  | 0,00 |  | Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено не проведенням заходів з енергозбереження у зв’язку з відсутністю відповідного розпорядження керівника КП НУВКГ на освоєння коштів. Виконання заходів перенесено на 2024 рік |
| 2 | Технічне переоснащення каналізаційної насосної станції «Євлашівська» | УЖКГ та Б КП НУВКГ | 78 117,00 |  | 0,00 |  | Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено не проведенням заходів з енергозбереження у зв’язку з відсутністю відповідного розпорядження керівника КП НУВКГ на освоєння коштів. Виконання заходів перенесено на 2024 рік |
| 3 | Технічне переоснащення каналізаційної насосної станції "Космонавтів | УЖКГ та Б КП НУВКГ | 96 837,00 |  | 0,00 |  | Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено не проведенням заходів з енергозбереження у зв’язку з відсутністю відповідного розпорядження керівника КП НУВКГ на освоєння коштів. Виконання заходів перенесено на 2024 рік |
|  | Всього |  | 340 514,00 |  | 0,00 |  |  |