| Додаток 13 До рішення Ніжинської міської ради Від 08 лютого 2024 р. № 10 -36 /2024. Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024 року Комплексна програма енергоефективності бюджетної, комунальної та житлової сфер Ніжинської територіальної громадина 2022-2024 роки. затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 6-18/2021 від 21.12.2021 року зі змінами прийнятими рішенням виконавчого комітету №364 від 20.10.2022 р (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження) 1.; 1217640; Заходи з енергозбереження. КПК; (найменування бюджетної програми). |  |
| --- | --- |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 100 000,00 | 100 000,00 |  | 95 427,72 | 95 427,72 |  | -4 572,28 | -4572,28 |  | Кошти не використані в зв’язку з неготовністю відповідних документів для відшкодування |

3. Напрями діяльності та завдання міської / регіональної  цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень |  | Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Співфінансування заходів із підвищення рівня енергетичної еіективновсті будівель житлового сектору | УЖКГ та Б | 100 000,00 |  | 95 427,72 |  | Профінансовано відшкодування по банківських відсотках по ОСББ «Наш дім 36 », по вул. Незалежності 36. |