|  | Додаток 19 До рішення Ніжинської міської ради Від 08 лютого 2024 р. № 10 -36 /2024 |
| --- | --- |

Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024 року

Міська цільова програма «Охорона навколишнього природного середовища Ніжинської міської територіальної громади на період 2023 рік ». затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-26/2022 від 07.12.2022 року, рішення міської ради № 26-29/2023 від 28.03.2023 року

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 1218311 |  | Охорона та раціональне використання природних ресурсів |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 848 685,00 |  | 848 685,00 | 22 967,54 |  | 22 967,54 | -825 717,46 |  | -825 717,46 | Не виникло потреби у виконанні робіт |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень |  | Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Розчистка водовідвідних канав | УЖКГ та Б |  | 404 300,00 |  | 22 967,54 | Очищення канави по вул. 8-го Березня та вул.. Садова, д. 180 від 21.07.2023. Послуги з очищення канав по вул.Червона Гребля д. 204 від 04.10.2023 з КП ВУКГ |
| 2 | Придбання хімічного засобу для боротьби з амброзиею | УЖКГ та Б |  | 193 000,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | обсяг видатків на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ | УЖКГ та Б |  | 251 385,00 |  | 0,00 |  |
|  | Всього |  |  | 848 685,00 |  | 22 967,54 |  |