| Додаток 12 до рішення міської ради VIІI скликання від ____________ 2024 р. № /2024. Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024 року «Міська цільова програма «Фінансова підтримка та розвиток Комунального некомерційного підприємства «Ніжинський міський пологовий будинок» на 2023 рік затверджена рішенням міської ради від 07 грудня 2022 року №3-26/2022р., рішенням міської ради від 20 червня 2023 року №113-31/2023р., рішенням міської ради від 10 серпня 2023 року №23-32/2023, рішенням міської ради від 08 грудня 2023 року №44-35/2023 (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження) 1.; 1217640; Заходи з енергозбереження. КПК; (найменування бюджетної програми). |  |
| --- | --- |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 520000,00 | - | 520000,00 | 115600,65 | - | 115600,65 | -404399,35 |  | -404399,35 | Спеціальний фонд: касові видатки менше плавових призначень по причині того, що договір на другу чергу (основну) зі встановлення сонячних батарей не заключений благодійним фондом в 2023 році. Бюджетні призначення КНП «КНПБ» передбачають реалізацію першої черги робіт (додаткової) |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень |  | Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Капітальний ремонт систем електромереж Головного корпусу – блок В-на виконання заходів з енергозбереження шляхом встановлення сонячної резервної електростанції за адресою вул. Станіслава Прощенка, м. Ніжин, Чернігівської обл., в т.ч. ПВР -520,0 тис. грн. |  | - | 520000,00 | - | 115600,65 | Спеціальний фонд: касові видатки менше планових призначень по причині того, що договір на другу чергу (основну) зі встановлення сонячних батарей не заключений благодійним фондом в 2023 році. Бюджетні призначення КНП «КНПБ» передбачають реалізацію першої черги робіт (додаткової). |
|  | Всього |  | - | 520000,00 | - | 115600,65 |  |