Додаток25

до  рішення міської ради VIІI скликання

від ____________ 2024 р.   №         /2024

Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024р.

«Програма інформатизації діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради

Чернігівської області на 2023 рік» затверджена

рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 07.12.2022р. №3-26/2022, зі змінами внесеними         рішенням міської ради від 20.06.2023р. №8-31/2023

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0217520 |  | Реалізації національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                                                        гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 113 118,00 | 1 113 118,00 | 0,00 | 819 024,31 | 819 024,31 | 0,00 | -294 093,69 | -294 093,69 | 0,00 | Залишок плану |

3. Напрями діяльності та завдання   місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд |  | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Інформатизація діяльності виконавчого Ніжинської міської ради | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради, строк дії програми до 31.12.2023 р. | 396 692,00 | 0,00 | 248 911,15 |  | 0,00 | Загальний фонд-248 911,15грн.: 39 591,15грн.-оплата послуг інтернет провайдерів; 45 000,00грн.- оплата хостингу веб-сайту Ніжинської міської ради 48 000,00грн Підтримка веб-сайту Юмуні. 58 420,00грн.-послуги з поставки пакетів оновлень, інформаційні послуги із супроводження комп. програми «ІС-ПРО»,Медок; програми документообігу.Радник UA 24 622,00грн. формування сертифікатів ключів 3 600,00грн придбання цифрових ключів 29 678,00грн. придбання ком. техніки(монітори, клав, миші) Спеціальний фонд -0,00грн. |
| 2 | Інформатизація діяльності Комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2023 р. | - 17 400,00 | - 0,00 | - 12 000,00 |  | - 0,00 | Загальний фонд 12 000 ,00грн.: 12 000,00грн.-послуги інтернет, Спеціальний фонд -0,00грн. |
| 3 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» | КНП «Ніжинський міський пологовий будинок», строк дії програми до 31.12.2023 р. | 19 026,00 | 0,00 | 19 025,16 |  | 0,00 | Загальний фонд 19 025,16грн.: 15 325,16грн -послуги Інтернет ; 1 500,00грн -супровід програмного забезпечення «Медстат», 2 200,00грн облік медичних кадрів» Спеціальний фонд-0,00грн. |
| 4 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького» | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького», строк дії програми до 31.12.2023 р. | 585 000,00 | 0,00 | - 494 088,00 |  | - 0,00 | Загальний фонд-494 088,00грн.: 494 088,00грн.обслуговування мед. Програми «Хелсі» Спеціальний фонд-0,00грн . |
| 5 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» | КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка», строк дії програми до 31.12.2023 р. | 95 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |  | 0,00 | Загальний фонд-45 000,00грн.: 10 000,00грн.-мережа інтернет. 28 128,00грн.програмне забезпечення Дебет + 12 версія,зарплата 1 872,00-корист. сервісами хмарної МІС, 5 000,00 ремонт КТ Спеціальний фонд-0,00грн. |