Додаток 4

до Порядку розроблення місцевих регіональних

цільових програм Ніжинської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2025р.

**«Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»,**

затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 08.02.2024 р. №94-36/2024

(зі змінами, внесеними рішенням НМР від 20.11.2024 №44-42/2024, від 24.04.2025 №7-46/2025)

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1017520 Реалізація національної програми інформатизації КПК (найменування бюджетної програми)2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:  гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |
| 286 200,00 | 286 200,00 | 0,00 | 93 113,00 | 93 113,00 | 0,00 | -193 087,00 | -193 087,00 | 0,00 | Залишок коштів буде реалізовано до кінця року |

 |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

- всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури;

- розширення сегменту Інтернет за рахунок веб-ресурсів;

- організація доступу до національних і світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет;

- забезпечення доступу до публічної інформації, прозорості та відкритості діяльності;

- ремонт і придбання нового та подальше оновлення комп’ютерного та серверного обладнання, оргтехніки;

- введення системи електронного підпису;

- впровадження систем технічного захисту інформації;

- модернізація локальної мережі.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, грн | Фактичні обсяги фінансування, грн | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | *Технічне забезпечення процесів інформатизації* | *Управління культури і туризму Ніжинської міської радиі підпорядковані заклади культури* | 8 900 |   |   |   |  |
| 2 | *Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища* | *Управління культури і туризму Ніжинської міської радиі підпорядковані заклади культури* | 277 300 |   | 93 113,00 |   | Оплата послуг Інтернет = 35 539 грн.Сертифікати на КЕП = 924 грн.Обслуговування програмного забезпечення = 46 650 грн.Обслуговування сайту = 10 000 грн. |

Начальник управління культури і туризму Тетяна БАССАК

Головний бухгалтер Валентина ДАВИДЕНКО