|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/ регіональнихцільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції |

Інформація про виконання програми станом на 01.07.2025 року **Комплексна програма енергоефективності бюджетної, комунальної та житлової сфер Ніжинської територіальної громадина 2022-2025 роки.**затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 6-18/2021 від 21.12.2021 року, зі змінами,  № 3-37/2024 від 04.04.2024 року (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1217640  |  |  **Заходи з енергозбереження**  |
|  | КПК |  |  (найменування бюджетної програми)  |

 |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення  |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 561 000,00 | 100 000,00 | 461 000,00 | 448 631,30 | 0,00 | 448 631,30 | -112 368,70 | -100 000,00 | -12 368,70 | Кошти не використані в зв’язку з неготовністю відповідних документів для оплати |

3. Напрями діяльності та завдання міської / регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи  | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | Будівництво мережевої сонячної електростанції на 130кВт для власного споживання електричної енергії (ВНС "Червона Гребля") | УЖКГ та Б КП "НУВКГ" |  | 461 000,00 |  | 448 631,30 | Укладений договір № 362 від 19.12.2024 року на виконання робіт з ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНТЕРЛЮКСБУД» . Співфінансування з місцевого бюджету по грантовій угоді 10% від вартості договору.  |
| 2 | Співфінансування заходів із підвищення рівня енергетичної ефективновсті будівель житлового сектору | УЖКГ та Б  | 100 000,00 |  |  |  |  |
|  | Всього |  | 100 000,00 | 461 000,00 |  | 448 631,30 |  |
| **В.о. керівника установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Світлана СІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |