|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання в новій редакції |  Інформація про виконання програми станом на 01.07.2025 року \_ **Міська цільова Програма « Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської територіальної громади на 2025 рік»**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-43/2024 від 06.12.2024 року зі змінами № 4-45/2025 від 11.03.2025 року, № 3-43/2024 від 06.12.2024 року, № 20-46/2025 від 24.04.2025 року. № 3-47/2025 від 16.05.2025 року  (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | **1217670** |  | **Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання** | |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) | |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | |  |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 213 384,00 |  | 1 213 384,00 | 1 213 384,00 |  | 1 213 384,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, гривень | | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  | |  | загальний фонд | Спеціальний фонд |
|  | загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | Реконструкція центральної КНС по вул. Синяківська в м. Ніжин, Чернігівської області | УЖКГ та Б  КП НУВКГ |  | | 300 000,00 |  | 300 000,00 | Кошти знаходяться на розрахунковому рахунку підприємства. Проводиться процедура закупівлі матеріалів. |
| 2 | Фінансова підтримка комунальних підприємств через здійснення внесків до статутного капіталу комунальних підприємств за рахунок коштів спеціального фонду (на придбання вантажного самоскида б/в – 1 од.) | УЖКГ та Б  КП ВУКГ |  | | 420 000,00 |  | 420 000,00 | За рахунок виділених коштів придбано вантажний самоскид САЗ 3507, реєстраційний номер СВ8738СХ, 1990 р.в., шасі VIN:ХТН531400L1367486, синій, вартістю 298964,00 грн. згідно договору купівлі - продажу б/н від 05.06.2025 р. Залишок коштів у сумі 121036,00 грн. залишається на розрахунковому рахунку підприємства до погодження з Власником шляхом внесення змін в міську цільову програму «Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської територіальної громади на 2025 рік» плануються для часткової оплати за вантажний самоскид КАМАЗ 55111 державний номер СВ5299АВ, яким в своїй господарській діяльності користується підприємство на правах оренди з правом викупу |
| 3 | Фінансова підтримка комунальних підприємств через здійснення внесків до статутного капіталу комунальних підприємств за рахунок коштів спеціального фонду (на капітальний ремонт екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER) | УЖКГ та Б  КП ВУКГ |  | | 493 384,00 |  | 493 384,00 | За рахунок виділених коштів протягом звітного періоду проведено роботи з капітального ремонту екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER, зокрема проведено та оплачено послуги ТОВ "Констракшн Машинері" на загальну суму 63518,40 грн., в тому числі: за очищення агрегатів - КПП, розбирання / діагностика КПП PS 760 на суму 22833,60 грн.; діагностика, демонтаж КПП на суму 26284,80 грн.; монтаж КПП на суму 14400,00 грн. За результатами діагностування складено дефектий акт та проведено капітальний ремонт безпосередньо коробки переключення передач (КПП). Станом на 01.07.2025 р. дані роботи не оплачені. Залишок коштів у сумі 429865,60 грн. залишається на розрахунковому рахунку підприємства до підписання акту виконаних робіт. |
|  | всього |  |  | | **1 213 384,00** |  | **1 213 384,00** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **В.о. керівника установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Світлана СІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |