|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

Інформація про виконання програми станом на 01.10.2025 року

Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затверджена Рішенням Ніжинської міської ради   VIІI скликання  від 08.02.2024р. №94-36/2024 зі змінами внесеними рішенням міської ради №44-42/2024 від 20.11.2024р., №7-46/2025 від 24.04.2025р.

(найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

1 3717520 Виконання Національної програми інформатизації КПК (найменування бюджетної програми) 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень Бюджетні асигнування з урахуванням змін; Касові видатки; Відхилення; Пояснення відхилення. усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд. 262 800; 185 000; 77 800; 120 779,66; 76 429,66; 44 350,00; - 142 020,34; - 108 570,34; - 33 450; Залишок планових призначень.

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Технічне забезпечення процесів інформатизації | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | 15 000 | 77 800 | 12 938,66 | 44 350,00 | 11768,66 грн. - ТОВ "СВІНГ ПЛЮС" перераховано за монітор DELL 27" E2725H D-Sub, DP, VA(5500,00грн.), комутатор TP-LINK TL-SF1016D 16-port некерований настільний (2123,52 грн.), накопичувач WD 3.5 SATA 3.0 1TB 7200rpm 64MB Cache Blue (2409,00 грн.); клавіатура Logitech K120 USB OEM Ukr (2шт.-998,14грн.), мишка Logitech М100 USB,чорна (2 шт. – 738,00грн.). ТОВ «Ніжинський Бухгалтер» за засіб КЗІ електрон. ключ "Secure Token-338M"- 1170,00 грн. 44350,00 грн. - ТОВ "СВІНГ ПЛЮС" перераховано за ноутбук Dell Vostro 5640 16” FHD+ AG, Intel 7-150U, 16GB, F512GB, UMA. |
| 2 | Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | 170 000 | 0 | 63491,00 | 0 | 6480,00 грн. - оплачено телекомунікаційні послуги (ІНТЕРНЕТ) ПрАТ «ДАТА ГРУП»; 9900,00 грн. - перераховано ТОВ "ДП "Центр інформатизаційних та аналітичних технологій" - за технічний супровід комп’ютерної програми "Єдина інформаційна система управління місцевим бюджетом" ("ІЄСУБ для місцевого бюджету"). 9075,00 грн. - ТОВ "Неоком XXI" - послуга з адмінстрування (обслуговування) програмного забезпечення,послуга на право користування аналітично-інформаційною системою "Місцеві бюджети рівня міста, району "2006"з подальшим адмініструванням, супроводженням і обслуговуванням. 100,00 грн. – ФОП Мирна С.Ю. – встановлення та налагодження спеціального програмного забезпечення. 3696,00 грн. – ТОВ «ЦСК «Україна» - обробка даних та формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа на 2 роки, постачання КП "Програмний комплекс "Варта" з правом використання до закінчення терміну дії кваліфікованого сертифікату електронного підпису. 34240,00 грн. – ФОП Карімбетова Н.В. - послуги з надання доступу в режимі он-лайн до електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційних ресурсів. |
| Всього |  |  | 185 000 | 77 800 | 76 429,66 | 44 350,00 |  |

Начальник  фінансового управління                                  _____________                           Людмила ПИСАРЕНКО

(підпис)                                    (ініціали та прізвище)

Начальник  відділу  бухгалтерського

обліку та звітності – головний бухгалтер                          ______________                                Тамара БАЗИК

(підпис)                                    (ініціали та прізвище)