|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

Інформація про виконання програми станом на 01.10.2025 року

«Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки», рішення Ніжинської  міської ради  VІII скликання №94-36/2024 від 08.02.2024 року зі змінами, внесеними рішення міської ради №44-42/2024 від 20.11.2024, №7-46/2025від 24.04.2025

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

1 0817520 Реалізація національної програми інформатизації КПК (найменування бюджетної програми) 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень Бюджетні асигнування з урахуванням змін; Касові видатки; Відхилення; Пояснення відхилення. усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд. 67 000,00; 67 000,00; 26 925,92; 26 925,92; -40 074,08; -40 074,08; Використання відповідно до фактичних витрат (залишок кошторисних призначень).

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування управління соціального захисту заселення | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2025 року) | 30 000,00 |  | 8 280,00 |  | Придбано 4 засоби КЗI "SecureТоkеn-338М"; здійснено оплату за постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc» |
| 2 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування Ніжинського міського центру соціальних служб | Ніжинський міський центр соціальних служб (протягом 2025 року) | 7 000,00 |  | 3 300,00 |  | Здійснено оплату за постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc» |
| 3 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування територіального центру | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2025 року) | 30 000,00 |  | 15 345,92 |  | Здійснено оплату за послуги Інтернету за вісім місяців, за послуги з адміністрування та обслуговування програмного забезпечення, за постачання електронних ключі. |

Начальник управління  соціального 
захисту населення Ніжинської міської ради                                    __________                                              ___Оксана СМАГА______
                                                                                                  (підпис)                                                                                (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності-головний бухгалтер                                           __________                                               ____Олена МАЧАЧА______ 
                                                                                                                                         (підпис)                                                                         (ініціали та прізвище)