Дію програми продовжено рішенням міської ради №5-52/2025 від 24.12.2025

Програму затверджено

рішенням Ніжинської міської ради Чернігівської області від 08.02.2024р. №94-36/2024 зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 20.11.2024 №44-42/2024, від 24.04.2025 №7-46/2025, від 09.10.2025 №30-50/2025, від 24.12.2025 №21-52/2025

- І. Паспорт програми Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади. на 2024-2026 роки. (найменування програми, проекту, робіт з інформатизації органу місцевого самоврядування (далі – Програма)). 1.; Найменування територіальної громади; Ніжинська міська територіальна громада. 2.; Заголовок, дата, номер розпорядчого документа про схвалення проекту Програми. 3.; Дата погодження проекту Програми Генеральним державним замовником національної програми інформатизації; 09.02.2024 року. 4.; Заголовок, дата, номер розпорядчого документа про затвердження Програми; Рішення Ніжинської міської ради від 08.02.2024 року № 94-36/2024. 5.; Розробник Програми; Відділ інформаційних технологій апарату виконавчого комітету Ніжинської міської ради. (назва структурного підрозділу органу місцевого самоврядування). 6.; Керівник Програми; Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Федір Іванович Вовченко, dit.nizhin@gmail.com. (посада, прізвище, власне імʼя, по батькові (за наявності), номер телефону, електронна адреса). 7.; Науковий керівник Програми (за наявності). (посада, прізвище, власне імʼя, по батькові (за наявності), номер телефону, електронна адреса). 8.; Виконавці Програми (учасники); Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області, Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області, Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області, Управління культури і туризму Ніжинської міської ради Чернігівської області, Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області, Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради Чернігівської області, Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області та всі розпорядники нижчого рівня, КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області, КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» Ніжинської міської ради Чернігівської області, КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр» Ніжинської міської ради Чернігівської області, Ніжинський міський центр соціальних служб, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради Чернігівської області, Комунальний заклад позашкільної мистецької освіти "Ніжинська хореографічна школа" Ніжинської міської ради Чернігівської області, Комунальний заклад позашкільної мистецької освіти "Ніжинська музична школа" Ніжинської міської ради Чернігівської області, Ніжинський краєзнавчий музей імені Івана Спаського Ніжинської міської ради Чернігівської області, Ніжинський міський Будинок культури, Ніжинська міська централізована бібліотечна система Ніжинської міської ради Чернігівської області, Міський центр фізичного здоров’я "Спорт для всіх" Ніжинської міської ради Чернігівської області, КНП «Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ніжинської міської ради Чернігівської області. (структурні підрозділи органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації). 9.; Строк виконання Програми; 2024-2026 роки. 10.; Джерела та обсяги фінансування; 2024; 2025; 2026; Всього. Загальний обсяг, тис. грн,; 16 800,725; 10 211,114; 13 602,325; 40 614,164. у тому числі:. бюджет територіальної громади; 16 800,725; 10 211,114; 13 602,325; 40 614,164.

- ІІ. Концепція

- 1. Загальні положення

______ Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади__

_________________________на 2024-2026 роки _________________________

(найменування Програми)

розроблена з урахуванням вимог:

Законів України «Про Національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації»;

Постанови Верховної Ради України від 08 липня 2022 року № 2360-IX «Про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2022-2024 роки»;

постанов Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації», від 05 серпня 2020 року № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки», від 03 березня 2021 року № 179 «Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року»;

Указів Президента України від 26 серпня 2021 року № 447 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про Стратегію кібербезпеки України», від 7 вересня 2021 року № 487 «Про Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки», від 28 грудня 2021 року № 685 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року «Про Стратегію інформаційної безпеки»;

розпоряджень Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні», від 21 липня 2021 року № 831-р «Деякі питання реформування державного управління України» та інших актів законодавства.

Програма сформована як складова Національної програми інформатизації, визначає комплекс пріоритетних завдань, спрямованих на створення умов для забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Ніжинській міській територіальній громаді.

2. Стан інформатизації територіальної громади

Ніжинська міська територіальна громада розташована на півночі України – в Чернігівській області. Площа громади – 131,4 км кв., кількість населення станом на 01.01.2024 року –62379 осіб. У складі громади – 5 населених пунктів, один – міський, чотири сільських. Старостинський округ один – Кунашівсько-Переяслівський.

На даний час на території Ніжинської міської громади розташовані заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної, інклюзивної освіти. На території Ніжинської міської територіальної громади розташовані 15 закладів дошкільної освіти і 3 дошкільні підрозділи у Ніжинській гімназії №14, Ніжинському навчально-виховному комплексі № 16 «Престиж», Ніжинській гімназії №17, 15 закладів загальної середньої освіти. У системі позашкільної освіти Ніжинської міської територіальної громади функціонують: 2 заклади (Будинок дітей та юнацтва, Станція юних техніків). Також в громаді функціонують інклюзивно-ресурсний центр, міський центр професійного розвитку педагогічних працівників. Усі заклади освіти забезпечені доступом до мережі інтернет, обладнані комп’ютерними класами. На даний час 26,67 % закладів загальної середньої освіти використовують шкільні електронні журнали та е-платформи для шкіл. У 100 % закладів дошкільної освіти запроваджена електронна черга з зарахування дитини до закладу. Заклади освіти потребують модернізації та розширення інтернет-мережі. В умовах сьогодення актуальним є питання забезпечення доступу до високошвидкісного інтернету в укриттях та бомбосховищах закладів освіти. Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища в рамках цифрового розвитку публічних послуг у сфері освіти, включаючи впровадження електронних щоденників, журналів, платформи "КУРС: Школа", програми "КУРС: Сайт" та електронного документообігу, що призведе до покращення доступності та якості освітніх послуг.

У Ніжинській міській територіальній громаді функціонує 5 спортивних шкіл (Ніжинська КДЮСШ, ДЮСШШ, ДЮСФШ, КДЮСШ «Дзюдо», КДЮСШ НМО ФСТ «Спартак»), Міський центр фізичного здоров’я "Спорт для всіх" Ніжинської міської ради Чернігівської області. Крім спортивних шкіл створені умови для роботи 15 спортивних клубів і міських федерацій, які в своїй діяльності спрямовані, як на спорт вищих досягнень, так і на фізкультурно-оздоровчу роботу. В стінах спортивних клубів культивується 7 видів спорту і займається 800 чол. Кількість персональних компʼютерів, що залучені до процесу інформатизації-17, потребують оновлення та модернізації-9.

Місто Ніжин – центр одного з семи госпітальних округів Чернігівщини. На теренах громади працюють такі заклади охорони здоров’я, підпорядковані міській раді:

-  Комунальне некомерційне підприємство «Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ніжинської міської ради (в складі 9 амбулаторій загальної практики сімейної медицини);

- Комунальне некомерційне підприємство «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжинської міської ради;

- Комунальне некомерційне підприємство "Ніжинська міська стоматологічна поліклініка";

- Комунальне некомерційне підприємство "Ніжинський міський пологовий будинок".

Медзаклади працюють в медичній інформаційній системі Helsi та впроваджують електронний документообіг. Такі зусилля даються взнаки – показники якості надання медичних послуг та стану здоров`я пацієнтів покращуються.

В підпорядкуванні Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області перебувають Ніжинський міський центр соціальних служб та Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради Чернігівської області, які надають базові соціальні послуги населенню громади та внутрішньо переміщеним особам. Всі працівники забезпечені комп’ютерною технікою, яка підключена до мережі інтернет. Проте частина техніки є застарілою та потребує оновлення. Сучасне технічне забезпечення необхідне для ефективного використання електронних інформаційних ресурсів, що забезпечить якісне надання послуг населенню.

З 2014 року в місті функціонує ЦНАП Ніжинської міської ради. В діючому переліку існують понад 200 послуг, які постійно оновлюються. Адміністратори ЦНАП підключені до нового реєстру «Єдиний державний реєстр пошкодженого та знищеного майна внаслідок військової агресії РФ». За рахунок державної субвенції закуплено обладнання для видачі паспортних документів у вигляді ID карток паспорта громадянина України та закордонного паспорта. Надаються послуги у сфері соціального страхування. Адміністратори ЦНАП підключені до Держгеокадастру України, що надає можливість отримати полуги за даним напрямком. З метою підвищення інформування населення про послуги, які вони можуть отримати в ЦНАП, створений за підтримки ООН, інформаційний кіоск.

До підпорядкування Управління культури і туризму Ніжинської міської ради Чернігівської області  належать такі заклади:  Ніжинська міська централізована бібліотечна система (5 філій), Ніжинський краєзнавчий музей імені Івана Спаського, Ніжинський міський Будинок культури, комунальний заклад позашкільної мистецької освіти «Ніжинська музична школа», комунальний заклад позашкільної мистецької освіти «Ніжинська хореографічна школа. Кількість персональних компʼютерів ОМС та централізованої бухгалтерії, що залучені до процесу інформатизації 9, кількість персональних компʼютерів в закладах культури, що залучені до процесу інформатизації 35. Впровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в діяльність установ культури сприятиме забезпеченню мешканців громади своєчасною, достовірною та повною інформацією про діяльність установ культури.

Усі структурні підрозділи виконавчого комітету, самостійні управління та відділи Ніжинської міської ради, заклади медицини, освіти, культури, спорту, соціального захисту та соціального забезпечення громади забезпечені комп’ютерною технікою, проте близько 52 % техніки є застарілою та нездатна забезпечити належну роботу. Всі комп’ютери підключені до мережі Internet, електронної пошти, мережевих програмних комплексів.

Стан доступу до мережі інтернет на території громади задовільний. Жителі сіл мають можливість користуватись послугами мобільних операторів. В селах є можливість підключення до мережі Інтернет.

У громаді створено офіційний веб сайт Ніжинської міської ради, де висвітлюється актуальна інформація про життя громади: https://nizhynrada.gov.ua/.

Крім того, є сайт Відкритий бюджет м.Ніжина: http://budget-nizhyn.org/

На сьогоднішній день актуальними залишаються питання:

- Впровадження електронного документообігу у виконавчому комітеті та виконавчих органах міської ради.

- Необхідність адміністрування, супроводу та технічного обслуговування:

2.1. інформаційної інфраструктури міської ради, управлінь, відділів, медичних та освітніх закладів громади – серверів, локальних комп'ютерних мереж, комп'ютерів користувачів, периферійного обладнання, баз даних, різноманітного програмного забезпечення;

2.2. програмно–апаратних систем антивірусного, антихакерського, антишпигунського захисту інформаційної інфраструктури міської ради;

2.3. системи електронного голосування, відеосупровід та онлайн трансляції сесій міської ради, засідань виконкому міської ради та інших нарад;

2.4. програмно–апаратних систем, які використовуються у відділах, секторах та старостинському окрузі міської ради.

3. Необхідність придбання ліцензійного програмного забезпечення для структурних підрозділів виконкому, самостійних управлінь, відділів, закладів медицини, освіти, культури, спорту, соціального захисту та соціального забезпечення громади.

4. Необхідність оновлення офісної, комп’ютерної та іншої оргтехніки (принтерів, багато–функціональних пристроїв, сканерів, приладів для зчитування електронних документів, комп’ютерів, ноутбуків тощо).

- Підвищення кваліфікації з питань інформаційно-комунікаційних технологій посадових осіб місцевого самоврядування, працівників інших галузей.

- Підвищення рівня цифрової грамотності різних категорій мешканців громади.

3. Мета, пріоритетні напрями та завдання інформатизації територіальної громади

Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади визначає основні напрямки у сфері інформатизації громади. Програма спрямована на реалізацію державної політики у сферах інформатизації, цифровізації, цифрового розвитку, цифрових інновацій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства на місцевому рівні.

Мета Програми – поглиблення та подальший розвиток інформатизації громади, впровадження автоматизації діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради, виконавчих органів міської ради; збільшення та оновлення комп’ютерної техніки в установах, встановлення ліцензійного програмного забезпечення; забезпечення установ необхідними засобами для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, полегшення доступу мешканців Ніжинської міської територіальної громади до послуг, забезпечення відкритості та прозорості діяльності міської влади.

Пріоритетні напрямки:

Цифрова трансформація Ніжинської міської територіальної громади :

- впровадження та розвиток системи електронного документообігу в виконавчому комітеті, виконавчих органах міської ради, закладах охорони здоров’я, освіти та ін.;

- оновлення, модернізація та обслуговування інформаційно-комунікаційних систем (закупівля  та обслуговування комп’ютерного, серверного та іншого обладнання, оргтехніки, витратних матеріалів);

- забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем (придбання та оновлення ліцензій програмних продуктів, антивірусного захисту тощо);

- адміністрування наявних інформаційно-комунікаційних систем (забезпечення електронного голосування, відеосупроводу та онлайн трансляцій засідань сесій, виконавчого комітету, нарад;

- супровід та технічне обслуговування інфраструктури міської ради та її виконавчих органів;

- забезпечення розвитку офіційного порталу органу місцевого самоврядування;

- просування інструментів електронної демократії: електронних петицій, опитувань, звернень громадян, обговорення проектів нормативно-правових актів, громадського бюджету тощо.

Цифровізація публічних послуг:

- цифровий розвиток публічних послуг у сфері освіти (впровадження електронних щоденників, журналів, оплата платформи,  «КУРС: Школа» - єдина база даних навчального закладу і програма «КУРС: Сайт», електронний документообіг).

Розбудова інфраструктури інформатизації територіальної громади:

- забезпечення мобільного зв’язку та доступу до високошвидкісного Інтернету в бомбосховищах і укриттях закладів освіти.

Підвищення рівня цифрової грамотності різних категорій громадян:

- підвищення кваліфікації працівників структурних підрозділів Ніжинської міської ради та її виконавчого комітету з питань інформатизації, цифрового розвитку, електронного урядування, електронної демократії;

- сприяння розвитку цифрової компетентності працівників сфер освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури тощо;

- 4. Очікувані результати

Очікувані результати виконання Програми*:

- зростання ефективності роботи Ніжинської міської ради, її виконавчого комітету;

- зростання швидкості прийняття управлінських рішень;

- зростання прозорості та ефективності місцевої влади;

- забезпечення функціонування системи електронного документообігу в органі місцевого самоврядування;

- розвиток публічних послуг і сервісів на основі цифровізації;

- модернізація та оновлення програмно-апаратних засобів інформаційно-комунікаційних систем;

- забезпечення безперешкодного доступу до високошвидкісного Інтернету в укриттях закладів освіти;

- підвищення рівня цифрової грамотності громадян.

5. Перелік завдань програми

Завдання №1. Інформатизація діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2024 – 2026 роки (Додаток №4).

Завдання №2. Інформатизація діяльності Фінансового управління Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2024 – 2026 роки (Додаток №5).

Завдання №3. Інформатизація діяльності Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2024 – 2026 роки (Додаток №6).

Завдання №4. Інформатизація діяльності Управління культури і туризму Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2024 – 2026 роки (Додаток №7).

Завдання №5. Інформатизація діяльності Відділу з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2024 – 2026 роки (Додаток №8).

Завдання №6. Інформатизація діяльності Управління житлово—комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2024 – 2026 роки (Додаток №9).

Завдання №7. Інформатизація діяльності Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2024 – 2026 роки (Додаток №10).

Завдання №8. Інформатизація діяльності Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2024 – 2026 роки (Додаток №11).

6. Фінансове забезпечення

Фінансування заходів Програми проводиться в установленому законодавством порядку за рахунок коштів бюджету Ніжинської міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

7. Координація та контроль

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснюють відповідальні виконавці, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головні розпорядники бюджетних коштів.

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів виконавчий комітет ініціює внесення змін до програми на підставі даних аналізу щодо стану її виконання.

Звіти про виконання програми надаються відповідальними виконавцями щоквартально до 4-го числа  місяця, наступного за звітним кварталом, головному розпоряднику бюджетних коштів.

Звіт про виконання Програми надається головним розпорядником коштів  щоквартально до 6-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, фінансовому управлінню Ніжинської міської ради.

Головні розпорядники звітують про виконання Програми на сесії міської ради за підсумками року.

Додаток 1

Перелік завдань, проектів, робіт з інформатизації на три роки

| Назва завдання | Назва проекту, робіт з інформатизації | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  |  |  | Очікувані результати |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |
| Пріоритетний напрям Цифрова трансформація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технічне забезпечення процесів інформатизації | Створення та модернізація інформаційно-комунікаційних систем (закупівля, комп’ютерного, серверного та ін. обладнання і приладдя) | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області, Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області, Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області, Управління культури і туризму Ніжинської міської ради Чернігівської області, Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області, Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради Чернігівської області, Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області та всі розпорядники нижчого рівня, КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області, КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» Ніжинської міської ради Чернігівської області, КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр» Ніжинської міської ради Чернігівської області, Ніжинський міський центр соціальних служб, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради Чернігівської області, Комунальний заклад позашкільної мистецької освіти "Ніжинська хореографічна школа" Ніжинської міської ради Чернігівської області, Комунальний заклад позашкільної мистецької освіти "Ніжинська музична школа" Ніжинської міської ради Чернігівської області, Ніжинський краєзнавчий музей імені Івана Спаського Ніжинської міської ради Чернігівської області, Ніжинський міський Будинок культури, Ніжинська міська централізована бібліотечна система Ніжинської міської ради Чернігівської області, Міський центр фізичного здоров’я "Спорт для всіх" Ніжинської міської ради Чернігівської області, КНП «Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2024-2026 рр | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади |  | 24 946,089 | 9 429,1 | 5 860,789 | 9 656,2 |  | Сучасне технічне забезпечення необхідно для ефективного використання електронних інформаційних ресурсів, що забезпечить якісне надання послуг населенню, прозорість діяльності органів влади, оперативне реагування на сучасні виклики та відповідає загальнодержавній цифровізації суспільних процесів, що в свою чергу, призводить до економічного зростання регіону забезпечить якісне надання послуг населенню, прозорість діяльності |  |
| Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища | Забезпечення функціонування інформаційно- комунікаційних систем (оновлення ліцензій програмних продуктів, придбання програмних продуктів тощо), оплата інтернет послуг, супроводження, обслуговування веб сайту та ін.. | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області, Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області, Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області, Управління культури і туризму Ніжинської міської ради Чернігівської області, Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області, Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради Чернігівської області, Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області та всі розпорядники нижчого рівня, КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області, КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» Ніжинської міської ради Чернігівської області, КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр» Ніжинської міської ради Чернігівської області, Ніжинський міський центр соціальних служб, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради Чернігівської області, Комунальний заклад позашкільної мистецької освіти "Ніжинська хореографічна школа" Ніжинської міської ради Чернігівської області, Комунальний заклад позашкільної мистецької освіти "Ніжинська музична школа" Ніжинської міської ради Чернігівської області, Ніжинський краєзнавчий музей імені Івана Спаського Ніжинської міської ради Чернігівської області, Ніжинський міський Будинок культури, Ніжинська міська централізована бібліотечна система Ніжинської міської ради Чернігівської області, Міський центр фізичного здоров’я "Спорт для всіх" Ніжинської міської ради Чернігівської області, КНП «Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2024-2026 рр | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади |  | 14658,075 | 7 086,625 | 4 010,325 | 3 561,125 |  | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, до мережі Інтернет, забезпечення безперебійної діяльності комп’ютерної та оргтехніки, програмного забезпечення |  |
| Забезпечення модернізації та розширення інтернет-мережі закладів освіти | Модернізація інтернет-мережі закладів освіти, розширення та оновлення | Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області та всі розпорядники нижчого рівня | 2024-2026 рр | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади |  | 410,00 | 110, 00 | 140,00 | 160,00 |  | Підвищення швидкості та доступності інтернет-мережі у закладах освіти для забезпечення якісного навчання. |  |
| Пріоритетний напрям Цифровізація публічних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомуніка-ційного середовища | Цифровий розвиток публічних послуг у сфері освіти (впровадження електронних щоденників, журналів, оплата платформи, «КУРС: Школа» - єдина база даних навчального закладу і програма «КУРС: Сайт», електронний документообіг) | Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області та всі розпорядники нижчого рівня | 2024-2026 рр | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 435,00 |  | 125,00 | 145,00 | 165,00 |  | Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища в рамках цифрового розвитку публічних послуг у сфері освіти, включаючи впровадження електронних щоденників, журналів, платформи "КУРС: Школа", програми "КУРС: Сайт" та електронного документообігу, очікується призвести до покращення доступності та якості освітніх послуг. |  |
| Пріоритетний напрям Розбудова інфраструктури інформатизації територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення доступу до високошвидкісного інтернету в укриттях та бомбосховищах закладів освіти | Доступ до високошвидкістного інтернету в укриттях закладів освіти | Управління освіти Ніжинської міської ради та всі розпорядники нижчого рівня | 2024-2026 рр | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 165,00 |  | 50,00 | 55,00 | 60,00 |  | Доступ до Інтернету в укриттях та бомбосховищах. |  |
| Пріоритетний напрям Підвищення рівня цифрової грамотності різних категорій громадян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, працівників закладів з питань інформатизації, цифрового розвитку, електронного урядування та електронної демократії | Оганізація заходів з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та працівників інгих галузей з питань інформатизації, цифрового розвитку, електронного урядування та електронної демократії (семінари, зустрічі, тренінги) | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2024-2026 рр | Не потребує |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення кваліфікації посадових осіб з цифрової грамотності та цифрових навичок, кібербезпеки та кібергігієни |
| Всього за напрямами |  |  |  | Загальний обсяг, у тому числі: |  | 40 614,164 | 16 800,725 | 10 211,114 |  | 13 602,325 |  |  |
|  |  |  |  | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет тер. громади |  | 40 614,164 | 16 800,725 | 10 211,114 |  | 13 602,325 |  |  |
|  |  |  |  | інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього за Програмою |  |  |  | Загальний обсяг, у тому числі: |  | 40 614,164 | 16 800,725 | 10 211,114 |  | 13 602,325 |  |  |

Додаток 2

Індикатори цифрової трансформації територіальної громади

| № з/п | Назва пріоритету | Найменування індикатора | Одиниця виміру | Базове значення (орієнтовні дані на II-й квартал 2023-го року) | Цільові значення індикатора |  |  | Динаміка (+/-, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. | Цифрова трансформація органу місцевого самоврядування | % посадових осіб, підключених до системи електронного документообігу | % | 14.9 | 14.9 | 30 | 50 | 35.1 |
|  |  | % комунальних закладів та установ, зокрема їхніх підрозділів, підключених до системи електронного документообігу | % | 0 | 10 | 20 | 40 | 40 |
|  |  | % зареєстрованих документів структурних підрозділів ОМС, які підписуються цифровим підписом Керівника | % | 15,4 | 20 | 25 | 30 | 14.6 |
|  |  | Інтеграція СЕД ОМС із СЕВ ОВВ | Так/Ні | ні | ні | так | так | + |
|  |  | % персональних компʼютерів та серверів у структурних підрозділах виконавчого комітету, відділах, управліннях міської ради віком до 7 років | % | 47,5 | 48 | 50 | 52 | 4.5 |
|  |  | % компʼютерної техніки в структурних підрозділах виконавчого комітету, відділах, управліннях міської ради, комунальних закладах, на якій регулярно (1 раз на квартал) проводиться контроль оновлень ПЗ до останьої версії | % | 11,8 | 20 | 27 | 35 | 23.2 |
|  |  | % унікальних користувачів до чисельності населення ТГ, що підписували місцеві електронні петиції ТГ | % | 0,25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.25 |
|  |  | % обсягу закупівель ОМС, які доступні для онлайн моніторингу громадянами на онлайн платформах від загального обсягу закупівель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | + |
|  |  | Відповідність офіційного сайту територіальної громади дизайн-коду Дія | Так/Ні | ні | ні | ні | ні | - |
| 2. | Цифровізація публічних послуг | Наявність можливості оплати за надання адміністративної послуги онлайн | Так/Ні | ні | ні | ні | ні | - |
|  |  | % підрозділів та віддалених робочих місць ЦНАП, що обладнані електронною чергою (включно з онлайн реєстрацією) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | Наявність функціональних можливостей програмного забезпечення ЦНАП (наявна електронна система взаємодії з суб`єктами надання послуг, електронної реєстрації звернень, можливість прикліплення скан копій до реєстраційного онлайн запису/запиту) | Так/Ні | так | так | так | так | + |
|  |  | % робочих місць адміністраторів ЦНАП обладаних для QR валідації Дія (включаючи віддалені робочі місця) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
|  |  | % робочих місць адміністраторів ЦНАП обладаних зчитувачем ID-карток (включаючи віддалені робочі місця) | % | 30% | 30% | 30% | 30% | - |
|  |  | Наявність IVR системи (в т.ч. для ЦНАП та інших підрозділів, що надають послуги) для надання інформації ОМС | Так/Ні | так | так | так | так | + |
|  |  | Наявність та використання мобільної валізи ЦНАП | Так/Ні | так | так | так | так | - |
|  |  | % ЗЗО у ТГ, які використовують шкільні електронні журнали та/або е-платформи для шкіл | % | 26,7 | 30 | 80 | 100 | 73.3 |
|  |  | % шкіл, які провели шкільний громадський бюджет (за рік) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | % закладів дошкільної освіти, де запровадження електронна черга зі зарахування дитини до закладу | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | % ЗОЗ, які надають можливість онлайн запису до лікаря | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | Запроваджено електронний квиток у громадському транспорті | Так/Ні | ні | ні | ні | ні | - |
|  |  | Наявність у публічному доступі геопорталу територіальної громади | Так/Ні | так | так | так | так | - |
|  |  | Наявність туристичної інформації на ресурсах, що адмініструються міською радою | Так/Ні | так | так | так | так | - |
|  |  | Наявність інформації про культурні заходи на порталі ТГ (або на інших офіційних сторінках ТГ) | Так/Ні | так | так | так | так | - |
|  |  | % туристичних ресурсів та памʼяток, маркованих QR-кодом від загальної кількості туристичних ресурсів та памʼяток | % | 43,7 | 45 | 48 | 50 | 6.3 |
|  |  | Створено «Дія.Центр» | Так/Ні | ні | ні | ні | ні | - |
| 3. | Розбудова інфраструктури інформатизації територіальної громади | % підрозділів та віддалених робочих місць ЦНАП підключених до системи онлайн моніторингу та оцінки якості послуг Порталу Дія | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
|  |  | ТГ підключена до системи інформування про кіберінциденти MISP-UA та MISP CERT UA | Так/Ні | так | так | так | так | - |
|  |  | Кількість облаштованих відкритих Wi-Fi зон у громадських місцях, а також у приміщеннях органу місцевого самоврядування, заснованих ним підприємств, установ та організацій | Одиниць | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 |
|  |  | % соціальних обʼєктів громади, що підключені до волоконно-оптичних мереж | % | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 |
|  |  | % населення ТГ охоплений цифровою системою сповіщення цивільного захисту | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
|  |  | Співвідношення кількості датчиків вимірювання якості повітря до площі населених пунктів ТГ | Коефіцієнт | 1/131,4 | 1/131,4 | 1/131,4 | 1/131,4 | - |
|  |  | Створено ситуаційний центр | Так/Ні | ні | ні | ні | ні | - |
|  |  | Запроваджено моніторинг енергоефективності для обʼєктів комунальної власності | Так/Ні | так | так | так | так | - |
|  |  | Кількість бомбосховищ і укриттів, які забезпечено мобільним зв’язком та доступом до високошвидкісного інтернету | Одиниць | 162-моб.зв’язок, 27-інтернет | 35-інтернет | 40-інтернет | 50-інтернет | 23 |
|  |  | % вчителів 5-11 класів ЗЗО у ТГ, які зареєстровані на онлайн-платформі ВШО | % | 60 | 60 | 80 | 100 | 40 |
| 4. | Підвищення рівня цифрової грамотності різних категорій громадян | Кількість створених хабів цифрової освіти на базі соціальних закладів територіальної громади (бібліотек, молодіжних центрів тощо) | Одиниць | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
|  |  | Кількість проведених заходів для підвищення рівня цифрової грамотності громадян та культури безпекового поводження в кіберпросторі | Одиниць | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | На офіційних ресурсах міської ради наявна інформація про інвестиційні об’єкти (у вигляді шару ГІС) та була оновлена протягом звітного року | Так/Ні | ні | ні | ні | ні | - |

Додаток 3

Потреби на інформатизацію по головним розпорядникам

| Завдання | Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми за рахунок бюджету Ніжинської міської територіальної громади, тис.грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024р. | 2025р. | 2026р. | Всього |
| Головні розпорядники |  |  |  |  |
| Інформатизація діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області | 10 359,225 | 3 315,214 | 5 314,825 | 18 989,264 |
| Інформатизація діяльності Фінансового управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | 305,0 | 380,0 | 410,0 | 1095,0 |
| Інформатизація діяльності Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області | 4 656, 0 | 5 260, 3 | 5 808, 9 | 15 725, 2 |
| Інформатизація діяльності Управління культури і туризму Ніжинської міської ради Чернігівської області | 595,5 | 498,6 | 1 163,6 | 2 257,7 |
| Інформатизація діяльності Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області | 228,0 | 210,0 | 235,0 | 673,0 |
| Інформатизація діяльності Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради Чернігівської області | 170,00 | 200,00 | 215,0 | 585,0 |
| Інформатизація діяльності Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області | 319,0 | 261,0 | 267,0 | 847,0 |
| Інформатизація діяльності Відділу з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області | 168,0 | 86,0 | 188,0 | 442,0 |
| ВСЬОГО | 16 800,725 | 10 211,114 | 13 602,325 | 40 614,164 |

Додаток 4

Інформатизація діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області

на 2024 – 2026 роки

| № з/п | Орієнтовні заходи Програми по виконавчому комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області | Обсяг фінансування 2024р., тис.грн | Обсяг фінансування 2025р., тис.грн | Обсяг фінансування 2026р., тис.грн | Всього, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оновлення комп’ютерної техніки, периферійного обладнання, оргтехніки, комплектуючих тощо | 505, 2 | 125, 004 | 65, 2 | 695, 404 |
| 2 | Послуги КЕП (Придбання електронних ключів) | 25, 125 | 25, 125 | 25, 125 | 75, 375 |
| 3 | Супроводження електронних поштових скриньок в домені gov.ua | 10, 0 | 10, 0 | 10, 0 | 30, 0 |
| 4 | Забезпечення роботи програм для ведення програмного забезпечення; оплата послуг інтернету | 143, 0 | 143, 0 | 134, 0 | 420, 0 |
| 5 | Придбання іншого програмного забезпечення для роботи відділів виконавчого комітету Ніжинської міської ради; обслуговування програмного забезпечення | 933, 0 | 513, 0 | 142, 0 | 1 588, 0 |
| 6 | Підтримка, обслуговування офіційного веб-сайту Ніжинської міської ради, Юмуні і т.д.; забезпечення роботи й адміністрування веб-сайту міської ради | 146, 5 | 146, 5 | 140, 5 | 433, 5 |
| 7 | Послуги зі створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі | 500, 0 | 0,00 | 0,00 | 500, 0 |
| 8 | Роботи у сфері локальних мереж (Реконструкція локальної мережі передачі даних Виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області за адресою: м. Ніжин, площа імені Івана Франка, будинок 1) | 3 000, 0 | 300,00 | 0,00 | 3 300, 0 |
| 9 | Оновлення комп’ютерів, периферійного обладнання та оргтехніки – обладнання довгострокового користування | 347, 2 | 307, 985 | 300, 2 | 955, 385 |
| 10 | Модернізація системи передавання даних, голосового зв’язку та відеоспостереження в Ніжинській міській раді за адресою площа імені Івана Франка 1 (Реконструкція комутаційної кімнати Виконавчого комітету Ніжинської міської ради за адресою: м. Ніжин, площа імені Івана Франка, будинок 1) | 3 500, 0 | 0,00 | 2 800,00 | 6 300, 0 |
|  | Всього по виконавчому комітету | 9 110,025 | 1 570,614 | 3 617,025 | 14 297,664 |
|  | Орієнтовні заходи Програми по КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області | Обсяг фінансування 2024р., тис.грн | Обсяг фінансування 2025р., тис.грн | Обсяг фінансування 2026р., тис.грн | Всього, тис. грн. |
| 11 | Оплата послуг (обслуговування програми HELSI- передача даних до НСЗУ) (крім комунальних) | 756, 0 | 831, 6 | 1 085,8 | 2673,4 |
| 12 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 195, 0 | 569,0 | 60,0 | 824,0 |
|  | Всього по КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» | 951,0 | 1 400,6 | 1 145,8 | 3 497,4 |
|  | Орієнтовні заходи Програми по КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» Ніжинської міської ради Чернігівської області | Обсяг фінансування 2024р., тис.грн | Обсяг фінансування 2025р., тис.грн | Обсяг фінансування 2026р., тис.грн | Всього, тис. грн. |
| 13 | Комп’ютерне обладнання та приладдя | 100,0 | 100, 0 | 100, 0 | 300,0 |
| 14 | Сервісне обслуговування програмного забезпечення | 155,0 | 190, 0 | 220, 0 | 565,0 |
| 15 | Ремонт, технічне обслуговування комп’ютерів, офісної техніки | 10,0 | 15, 0 | 20,0 | 45,0 |
| 16 | Оплата послуг Інтернет | 12,0 | 15, 0 | 20, 0 | 47,0 |
|  | Всього по КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» | 277,0 | 320,0 | 360,0 | 957,0 |
|  | Орієнтовні заходи Програми по КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр» Ніжинської міської ради Чернігівської області | Обсяг фінансування 2024р., тис.грн | Обсяг фінансування 2025р., тис.грн | Обсяг фінансування 2026р., тис.грн | Всього, тис. грн. |
| 17 | Оплата послуг (крім комунальних) | 18,2 | 22,0 | 25,0 | 65,2 |
| 18 | Придбання обладнання, інвентарю | 3,00 | 2,0 | 2,0 | 7,0 |
|  | Всього по КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр» | 21,2 | 24,0 | 27,0 | 72,2 |
|  | Орієнтовні заходи Програми по КНП «Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ніжинської міської ради Чернігівської області | Обсяг фінансування 2024р., тис.грн | Обсяг фінансування 2025р., тис.грн | Обсяг фінансування 2026р., тис.грн | Всього, тис. грн. |
| 19 | Комп’ютерне обладнання та приладдя | - | - | 165,0 | 165,0 |
|  | Всього по КНП Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | - | - | 165,0 | 165,0 |
| Всього, тис. грн. |  | 10 359,225 | 3 315,214 | 5 314,825 | 18 989,264 |

Додаток 5

Інформатизація діяльності Фінансового управління Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2024 – 2026 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| Пріоритетний напрям «Цифрова трансформація бюджетних та комунальних установ Ніжинської міської ради Чернігівської області» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технічне забезпечення процесів інформатизації | Створення (модернізація) інформаційно-комунікаційних систем (закупівля комп’ютерного, інформаційного, серверного та іншого обладнання і приладдя) | фінансове управління Ніжинської міської ради | 2024-2026рр. | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 580,0 | 160,0 | 200,0 | 220,0 | Сучасне технічне забезпечення необхідно для ефективного використання електронних інформаційних ресурсів, що забезпечить якісне надання послуг населенню, прозорість діяльності органів влади, оперативне реагування на сучасні виклики та відповідає загальнодержавній цифровізації суспільних процесів, що в свою чергу, призводить до економічного зростання регіону |
| Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища | Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем (оновлення ліцензій програмних продуктів, придбання програмних продуктів тощо), оплата послуг з адміністрування, супроводження, обслуговування | фінансове управління Ніжинської міської ради | 2024-2026рр. | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 515,0 | 145,0 | 180,0 | 190,0 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, до мережі Інтернет, забезпечення безперебійної діяльності комп’ютерної та оргтехніки, програмного забезпечення |
| Всього за напрямом |  |  |  | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 1095,0 | 305,0 | 380,0 | 410,0 |  |
| Всього за Програмою (по головному розпоряднику фінансовому управлінню НМР) |  |  |  | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 1095,0 | 305,0 | 380,0 | 410,0 |  |

Додаток 6

Інформатизація діяльності Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області

на 2024 – 2026 роки

| Назва завдання | Назва проекту, робіт з інформатизації | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| Пріоритетний напрям 1. Цифрова трансформація органу місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технічне забезпечення процесів інформатизації | Створення (модернізація) інформаційно-комунікаційних систем (придбання комп’ютерного, інформаційного, серверного та іншого обладнання і приладдя) | УСЗН, Територіальний центр, НМЦСС | 2024-2026 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 521,0 | 221,0 | 148,0 |  | 152,0 | Сучасне технічне забезпечення необхідне для ефективного використання електронних інформаційних ресурсів, що забезпечить якісне надання послуг населенню. |
| Забезпечення стабільного функціонуван-ня та подальшого розвитку телекомуніка-ційного середовища | Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем (оновлення ліцензій програмних продуктів, придбання програмних продуктів тощо), оплата послуг з адміністрування, супроводження, обслуговування | УСЗН, Територіальний центр, НМЦСС | 2024-2026 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 326,0 | 98,0 | 113,0 |  | 115,0 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, до мережі Інтернет, забезпечення безперебійної діяльності комп’ютерної та оргтехніки, програмного забезпечення |
| Всього за напрямом |  |  |  | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 847,0 | 319,0 | 261,0 |  | 267,0 |  |
| Всього по головному розпоряднику (управлінню соціального захисту населення Ніжинської міської ради) |  |  |  | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 847,0 | 319,0 | 261,0 |  | 267,0 |  |

Додаток 7

Інформатизація діяльності Управління культури і туризму

Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2024 – 2026 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| Пріоритетний напрям «Цифрова трансформація бюджетних та комунальних установ Ніжинської міської ради Чернігівської області» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технічне забезпечення процесів інформатизації | Створення (модернізація) інформаційно-комунікаційних систем (закупівля комп’ютерного, інформаційного, серверного та іншого обладнання і приладдя) | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради і підпорядковані заклади культури | 2024-2026рр. | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 1321,4 | 339,7 | 221,3 | 760,4 | Сучасне технічне забезпечення необхідно для ефективного використання електронних інформаційних ресурсів, що забезпечить якісне надання послуг населенню, прозорість діяльності органів влади, оперативне реагування на сучасні виклики та відповідає загальнодержавній цифровізації суспільних процесів, що в свою чергу, призводить до економічного зростання регіону |
| Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища | Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем (оновлення ліцензій програмних продуктів, придбання програмних продуктів тощо), оплата послуг з адміністрування, супроводження, обслуговування | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради і підпорядковані заклади культури | 2024-2026рр. | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 936,3 | 255,8 | 277,3 | 403,2 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, до мережі Інтернет, забезпечення безперебійної діяльності комп’ютерної та оргтехніки, програмного забезпечення |
| Всього за напрямом |  |  |  | бюджет Ніжинської міської ТГ | 2257,7 | 595,5 | 498,6 | 1163,6 |  |
| Всього за Програмою (по головному розпоряднику управлінню культури і туризму НМР та підлеглих закладах культури) |  |  |  | бюджет Ніжинської міської ТГ | 2257,7 | 595,5 | 498,6 | 1163,6 |  |

Додаток 8

Інформатизація діяльності Відділу з питань фізичної культури та спорту

Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2024 – 2026 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| Пріоритетний напрям «Цифрова трансформація бюджетних та комунальних установ Ніжинської міської ради Чернігівської області» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технічне забезпечення процесів інформатизації | Створення (модернізація) інформаційно-комунікаційних систем (закупівля комп’ютерного, інформаційного, серверного та іншого обладнання і приладдя) по загальному фонду | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх»Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2024-2026рр. | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 87,0 | 64,0 | 8,0 | 15,0 | Оснащення новою сучасною комп’ютерною технікою ВПФКС Ніжин.МР, ДЮСШ та МЦ «Спорт для всіх» забезпечить якісне надання послуг населенню, прозорість діяльності та відповідає загально-державній цифровізації суспільних процесів. |
| Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища | Забезпечення функціонуван-ня інформаційно-комунікаційних систем (оновлення ліцензій програмних продуктів, придбання програмних продуктів тощо), оплата послуг з адміністрування, супроводження, обслуговування | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх»Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2024-2026рр. | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 265,0 | 104,0 | 78,0 | 83,0 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, до мережі Інтернет, забезпечення безперебійної діяльності комп’ютерної та оргтехніки, програмного забезпечення |
| Технічне забезпечення процесів інформатизації | Створення (модернізація) інформаційно-комунікаційних систем (придбання комп’ютерного, обладнання та оргтехніки по спеціальному фонду | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх» Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2024-2026рр. | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 90,00 | - | - | 90,00 | Оснащення новою сучасною комп’ютерною технікою ВПФКС Ніжин.МР, ДЮСШ та МЦ «Спорт для всіх» |
| Всього за напрямом |  |  |  | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 442,0 | 168,0 | 86,0 | 188,0 |  |
| Всього за Програмою (по головному розпоряднику відділ з питань фізичної культури та спорту НМР) |  |  |  | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 442,0 | 168,0 | 86,0 | 188,0 |  |

Додаток 9

Інформатизація діяльності Управління житлово—комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2024 – 2026 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| Пріоритетний напрям «Цифрова трансформація бюджетних та комунальних установ Ніжинської міської ради Чернігівської області» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технічне забезпечення процесів інформатизації | Створення (модернізація) інформаційно-комунікаційних систем (закупівля комп’ютерного, інформаційного, серверного та іншого обладнання і приладдя) | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради Чернігівської обл. | 2024-2026рр. | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 350,0 | 100,00 | 120,0 | 130,0 | Сучасне технічне забезпечення необхідно для ефективного використання електронних інформаційних ресурсів, що забезпечить якісне надання послуг населенню, прозорість діяльності органів влади, оперативне реагування на сучасні виклики та відповідає загальнодержавній цифровізації суспільних процесів, що в свою чергу, призводить до економічного зростання регіону |
| Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища | Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем (оновлення ліцензій програмних продуктів, придбання програмних продуктів тощо), оплата послуг з адміністрування, супроводження, обслуговування | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради Чернігівської обл | 2024-2026рр. | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 235,0 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, до мережі Інтернет, забезпечення безперебійної діяльності комп’ютерної та оргтехніки, програмного забезпечення |
| Всього за напрямом |  |  |  | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 585,00 | 170,00 | 200,00 | 215,0 |  |
| Всього за Програмою (по головному розпоряднику УЖКГ та Б Ніжинської міської ради Чернігівської обл.) |  |  |  | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 585,00 | 170,00 | 200,00 | 215,0 |  |

Додаток 10

Інформатизація діяльності Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2024 – 2026 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Відповідальні за виконання | Строки викона ння |  | Джерела фінансування |  | Обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технічне забезпечення процесів інформатизації | Створення (модернізація) інформаційно- комунікаційних систем (закупівля комп’ютерного, інформаційного, серверного та іншого обладнання і приладдя) | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради | 2024- 2026рр. |  | бюджет Ніжинської міської територіальної громади |  | 468,0 | 173,0 | 140,0 | 155,0 | Сучасне технічне забезпечення необхідно для ефективного використання електронних інформаційних ресурсів, що забезпечить якісне надання послуг населенню, прозорість діяльності органів влади, оперативне реагування на сучасні виклики та відповідає загальнодержавній цифровізації суспільних процесів, що в свою чергу, призводить до економічного зростання регіону |
| Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища | Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем (оновлення ліцензій програмних продуктів, придбання програмних продуктів тощо), оплата послуг з адміністрування, супроводження, обслуговування | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради |  | 2024- 2026рр. |  | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 205,0 | 55,0 | 70,0 | 80,0 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, до мережі Інтернет, забезпечення безперебійної діяльності комп’ютерної та оргтехніки, програмного забезпечення |  |
| Всього за напрямком |  |  |  |  |  | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 673,0,0 | 228,0 | 210,0 | 235,0 |  |  |
| Всього за Програмою (по головному розпоряднику Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради) |  |  |  |  |  | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 673,0 | 228,0 | 210,0 | 235,0 |  |  |

Додаток 11

Інформатизація діяльності Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2024 – 2026 роки

| Назва завдання | Назва проекту, робіт з інформатизації | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| Пріоритетний напрям 1. Цифрова трансформація органу місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технічне забезпечення процесів інформатизації | Придбання комп’ютерного, серверного та іншого обладнання, комплектуючих, носіїв інформації та інше по загальному фонду | Управління освіти | 2024-2026 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 3 448,0 | 2 448, 0 | 500,0 | 500, 0 | Сучасне технічне забезпечення необхідне для ефективного використання електронних інформаційних ресурсів, що забезпечить якісне надання освітніх послуг та а для вдосконалення управління освітніми процесами. |  |
| Технічне забезпечення процесів інформатизації | Створення (модернізація) інформаційно-комунікаційних систем (придбання комп’ютерного, обладнання та оргтехніки по спеціальному фонду | Управління освіти | 2024-2026 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 9 133,9 | 1 273, 0 | 3 719, 5 | 4 141, 4 | Сучасне технічне забезпечення необхідне для ефективного використання електронних інформаційних ресурсів, що забезпечить якісне надання освітніх послуг та а для вдосконалення управління освітніми процесами. |  |
| Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомуніка-ційного середовища | Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем (оновлення ліцензій програмних продуктів, придбання програмних продуктів тощо), оплата послуг, оплата інтернет-послуг, супроводження, обслуговування | Управління освіти | 2024-2026 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 2 133, 3 | 650, 0 | 700, 8 | 782, 5 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, до мережі Інтернет, забезпечення безперебійної діяльності комп’ютерної та оргтехніки, програмного забезпечення |  |
| Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомуніка-ційного середовища | Цифровий розвиток публічних послуг у сфері освіти (впровадження електронних щоденників, журналів, оплата платформи, «КУРС: Школа» - єдина база даних навчального закладу і програма «КУРС: Сайт», електронний документообіг) | Управління освіти | 2024-2026 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 435, 0 | 125, 0 | 145, 0 | 165,0 | Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища в рамках цифрового розвитку публічних послуг у сфері освіти, включаючи впровадження електронних щоденників, журналів, платформи "КУРС: Школа", програми "КУРС: Сайт" та електронного документообігу, очікується призвести до покращення доступності та якості освітніх послуг. |  |
| Забезпечення доступу до високошвидкісного інтернету в укриттях та бомбосховищах закладів освіти | Доступ до високошвидкістного інтернету в укриттях закладів освіти | Управління освіти | 2024-2026 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 165, 0 | 50, 0 | 55, 0 | 60, 0 | Доступ до Інтернету в укриттях та бомбосховищах. |  |
| Забезпечення модернізації та розширення інтернет-мережі закладів освіти | Модернізація інтернет-мережі закладів освіти, розширення та оновлення | Управління освіти | 2024-2026 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 410, 0 | 110, 0 | 140, 0 | 160, 0 | Підвищення швидкості та доступності інтернет-мережі у закладах освіти для забезпечення якісного навчання. |  |
| Всього за напрямом | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади |  | 2024-2026 |  | 15 725, 2 | 4 656, 0 | 5 260, 3 | 5 808, 9 |  |  |