	
	        Додаток  4

до  Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної 
громади, затвердження, моніторингу та 
звітності про їх виконання


Інформація про виконання програми станом на 01.01.2026 року 
«Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки», рішення Ніжинської  міської ради  VІII скликання №94-36/2024 від 08.02.2024 року зі змінами, внесеними рішення міської ради №44-42/2024 від 20.11.2024, №7-46/2025 від 24.04.2025, №21-52/2025 від 24.12.2025 
         (назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)
	1             0817520                       Реалізація національної програми інформатизації
                  КПК                                                      (найменування бюджетної програми)

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 

                                                                                                                                                                                                                        гривень
Бюджетні асигнування з урахуванням змін

Касові видатки
Відхилення
Пояснення відхилення
усього
загальний фонд

спеціальний фонд

усього
загальний фонд

спеціальний фонд

усього
загальний фонд

спеціальний
фонд

49 040,00
49 040,00
45 277,88
45 277,88
-3 762,12
-3 762,12
Використання відповідно до фактичних витрат (залишок виник в зв’язку з відтермінуванням потреби в формуванні нових сертифікатів електронного підпису в ЦСС)



3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:
	№

з/п

	Завдання/напрями/заходи

	Відповідальний виконавець 


	Планові обсяги фінансування,  грн
	Фактичні обсяги фінансування, грн
	Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)

	
	
	
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	

	1
	Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування Управління  соціального захисту заселення
	Управління  соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області 

(протягом 2025 року)
	12 040,00
	
	12 040,00
	
	Придбано 4 засоби КЗI "SecureТоkеn-338М"; здійснено оплату за постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc» та за  послуги з реєстрації та підтримки програмного продукту «АІС «Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів».

	2
	Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування Ніжинського міського центру соціальних служб
	 Ніжинський міський центр соціальних служб             (протягом 2025 року)
	7 000,00
	
	3 300,00
	
	Здійснено оплату за постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc».

	3
	Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування територіального центру
	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради Чернігівської області

(протягом 2025 року)
	30 000,00
	
	29 937,88
	
	Здійснено оплату: за послуги Інтернету за дванадцять місяців, за послуги з адміністрування та обслуговування програмного забезпечення, за постачання електронних ключів, за постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc» та за доступ до електронного журналу.


Начальник Управління  соціального 
захисту населення Ніжинської міської ради                                    __________                                              ___Оксана СМАГА______
                                                                                                  (підпис)                                                                                (ініціали та прізвище)
Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності-головний бухгалтер                                           __________                                               ____Олена МАЧАЧА______ 
                                                                                                                                         (підпис)                                                                         (ініціали та прізвище)       
PAGE  
1

