| Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання. Інформація про виконання програми станом на 01.01.2026 року Комплексна програма енергоефективності бюджетної, комунальної та житлової сфер Ніжинської територіальної громади на 2025-2027 роки. затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-43/2024 від 06.12.2024 року, зі змінами, № 64-45/2025 від 11.03.2025 року зі змінами № 94-482025 від 03.07.2025 року (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження) 1.; 1217640; Заходи з енергозбереження. КПК; (найменування бюджетної програми). |  |
| --- | --- |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 586 000,00 | 125 000,00 | 461 000,00 | 448 631,30 | 0,00 | 448 631,30 | -137 368.70 | -125 000,00 | -12 368,70 | Кошти не використані в зв’язку з неготовністю відповідних документів для оплати |

3. Напрями діяльності та завдання міської / регіональної  цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень |  |  | Фактичні обсяги фінансування, гривень |  |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний фонд |  | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |  |  |
| 1 | Будівництво мережевої сонячної електростанції на 130кВт для власного споживання електричної енергії (ВНС "Червона Гребля") | УЖКГ та Б КП "НУВКГ" |  |  | 461 000,00 |  | 448 631,30 |  | Укладений договір № 362 від 19.12.2024 року на виконання робіт з ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНТЕРЛЮКСБУД» . Співфінансування з місцевого бюджету по грантовій угоді 10% від вартості договору. |  |
| 2 | Співфінансування заходів із підвищення рівня енергетичної ефективновсті будівель житлового сектору | УЖКГ та Б | 30 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Влаштування блискавко захисту для сонячної електростанції | УЖКГ та Б КП "НУВКГ" | 95 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього |  | 125 000,00 |  | 461 000,00 |  | 448 631,30 |  |  |  |
| # В.о. начальника управління |  |  |  |  | ______________________________ |  |  |  | ______Світлана СІРЕНКО_______ |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (ініціали та прізвище) |  |
| Т.в.о. головного бухгалтера |  |  |  |  | ______________________________ |  |  |  | _____Інна СТУПКО_______ |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (ініціали та прізвище) |  |