Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом: Поточний ремонт  кабінетів в адміністративній будівлі за адресою: площа імені Івана Франка, будинок 1, м. Ніжин, Чернігівська область (Код ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), 3 Лоти

1. Замовник : Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області, код ЄДРПОУ 04061783,  м. Ніжин, площа імені Івана Франка, будинок 1.

2. Ідентифікатор закупівлі:  UA-2026-03-20-005984-a

3. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Лот 1 Поточний ремонт кабінету  № 56  в адміністративній будівлі за адресою: площа імені Івана Франка, будинок 1, м. Ніжин, Чернігівська область

Лот 2 Поточний ремонт кабінету  № 43  в адміністративній будівлі за адресою: площа імені Івана Франка, будинок 1, м. Ніжин, Чернігівська область

Лот 3 Поточний ремонт кабінету  № 85  в адміністративній будівлі за адресою: площа імені Івана Франка, будинок 1, м. Ніжин, Чернігівська область.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Поточний ремонт  кабінетів в адміністративній будівлі за адресою: площа імені Івана Франка, будинок 1, м. Ніжин, Чернігівська область (Код ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), 3 Лоти

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

Виконавець має надати послуги, згідно з переліком, наведеним у таблиці № 1 за адресою: площа імені Івана Франка, будинок 1, м. Ніжин, Чернігівська область.

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі, зазначена в Технічному завданні, містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі, зазначена в Технічному завданні, містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Гарантійні зобов’язання:

Гарантійні зобов’язання на використані матеріали діють протягом 12 (дванадцяти) місяців, але не менше гарантійного строку, визначеного в технічній документації фірми-виробника, в частині якості будівельно-монтажних робіт – не менше 24 (двадцяти чотирьох) місяців з дати підписання актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт.

Виконавець під час виконання робіт  з поточного ремонту відповідає:

- за достовірність та відповідність заявленим характеристикам матеріалів і комплектуючих;

- за дотримання правил охорони праці при проведенні робіт;

- за своєчасне прибирання робочих місць і вивезення будівельного сміття;

- за збереження цілісності іншого обладнання, яке знаходиться в зоні виконання поточного ремонту.

Умови надання послуг:

При виконанні робіт/послуг вживати необхідні протипожежні заходи, заходи техніки безпеки та охорони навколишнього середовища, дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, встановлених на підприємстві Замовника (при виконанні робіт на території Замовника), не завдавати шкоди майну Замовника. Виконавець несе відповідальність за порушення його працівниками або третіми  особами (субпідрядниками) норм технічної, пожежної безпеки та охорони праці перед Замовником та/або будь-якою третьою особою та відшкодовує завдані таким порушенням збитки та/або шкоду. Виконавець відповідальний за дотримання працівниками Виконавця та залучених ним інших організацій вимог санітарних та протипожежних норм, правил охорони праці, технічної безпеки, природоохоронного законодавства на об’єкті.

Надавати Замовнику інформацію про хід виконання своїх зобов’язань, копії всієї необхідної супроводжувальної і технічної документації по наданню послуг. Для проведення технічного нагляду та контролю за ходом виконання робіт, обсягами виконання робіт/послуг, використанням матеріалів та конструкцій забезпечити в будь-який час безперешкодний доступ працівникам Замовника до об’єкта, де виконуються роботи.

Надання послуг:

Виконавець зобов’язується на свій ризик, своїми силами і засобами, в повному обсязі, своєчасно і якісно виконати роботи/послуги.

Забезпечити придбання і транспортування будівельних матеріалів на об’єкт та вивезення з нього будівельного сміття після виконання робіт/послуг.

Використовувати при виконанні робіт/послуг матеріально-технічні ресурси, які забезпечені відповідними технічними паспортами і сертифікатами.

Виконавець має право залучати до виконання робіт/послуг за Договором третіх осіб (субпідрядників), за умови отримання дозволу на це Замовника, та зобов’язується нести відповідальність за результати їх роботи.

Виконавець зобов’язаний інформувати Замовника про:

- хід виконання своїх зобов’язань,

- фактичну дату початку робіт/послуг,

- про готовність до здачі об’єкта.

Після закінчення виконання послуг:

Після закінчення виконання робіт/послуг Виконавець зобов'язується повідомити Замовника про готовність до здачі об’єкта та скласти Акт приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) у двох примірниках.

У процесі здачі-приймання робіт/послуг Сторони перевіряють відповідність закінчених робіт/послуг.

Якщо при здачі-прийманні робіт/послуг будуть виявлені недоліки та дефекти, що виникли з вини Виконавця, Замовник не повинен приймати роботи/послуги до їхнього усунення і має право призначити Виконавцю строк для їх усунення та затримати оплату неналежним чином виконаних робіт/послуг. Якщо усунення недоліків та дефектів неможливе або Виконавець не усунув недоліки і дефекти у встановлений Замовником строк, Замовник має право відмовитись від Договору і вимагати відшкодування збитків.

Виконавець зобов'язаний усунути на вимогу Замовника і за свій рахунок недоліки та дефекти, що виникають протягом строку гарантії й обумовлені виконанням робіт з порушенням діючих норм і правил.

Строк усунення дефектів та недоліків протягом гарантійного строку – 10 робочих днів від дати складання дефектного акту.

В складі тендерної пропозиції надати інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, встановлені замовником у Технічному завданні, а саме:

1) дефектний акт;

2) договірна ціна;

3) зведений кошторисний розрахунок;

4) пояснювальна записка;

5) локальні кошториси;

6) підсумкова відомість ресурсів / інформація про ціни на матеріальні ресурси  (у форматі

PDF та машинозчитувальному форматі).

Кошторисна документація на тендерну пропозицію учасника має відповідати технічному завданню, повинна бути розрахована та виконана згідно діючих норм за допомогою програмного комплексу АВК-5 останньої версії станом на дату розкриття або файлового обмінника іншого програмного комплексу.( з можливістю його розкриття в АВК-5.)

Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути визначена за твердою договірною ціною згідно з кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281.

Ціна тендерної пропозиції (договірна ціна) учасника повинна бути розрахована відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» (далі Настанова), відповідно до технічного завдання (Додаток 2 до тендерної документації).

В складі тендерної документації надати достовірну інформацію про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом

Виконавець надає послуги відповідно до умов тендерної документації, будівельних норм та правил, із застосуванням виробів та матеріалів, що відповідають державним стандартам України.

Виконавець несе персональну відповідальність за дотримання правил техніки безпеки та охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці».

Надійність і якість на окремі види наданих послуг визначаються згідно з діючим законодавством.

Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, який містить згоду з порядком формування ціни тендерної пропозиції.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА

КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБІТ

Лот 1 Поточний ремонт кабінету  № 56  в адміністративній будівлі за адресою: площа імені Івана Франка, будинок 1, м. Ніжин, Чернігівська область

| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів |  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання дерев'яних плінтусів |  | м | 12,7 |  |  |
| 2 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму . |  | м2 | 11,52 |  |  |
| 3 | Знімання наличників ( двері та віконця ) |  | м | 7,2 |  |  |
| 4 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 1 |  |  |
| 5 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах . |  | шт | 1 |  |  |
| 6 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  | шт | 2 |  |  |
| 7 | Демонтаж вимикачів, розеток |  | шт | 4 |  |  |
| 8 | Улаштування каркасів стель оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг" |  | м2 | 11,52 |  |  |
| 9 | Облицювання стель по готовому каркасі, плитами "Армстронг" 600х600 мм |  | м2 | 11,52 |  |  |
| 10 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної товщиною 5 мм |  | м2 | 11,52 |  |  |
| 11 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ |  | м2 | 11,52 |  |  |
| 12 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 |  | м2 | 11,52 |  |  |
| 13 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних |  | м | 12,7 |  |  |
| 14 | Встановлення дверного блоку. |  | шт | 1 |  |  |
| 15 | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями ( віконце ) |  | м3 | 0,063 |  |  |
| 16 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм |  | м2 | 36,61 |  |  |
| 17 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  | м2 | 36,61 |  |  |

| 18 | Обклеювання стін вологостійкими шпалерами на паперовій основі | м2 | 36,61 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Фарбування раніше пофарбованих укосів усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% | м2 | 1,93 |  |
| 20 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | м2 | 0,039 |  |
| 21 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів. | м2 | 2 |  |
| 22 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 20 |  |
| 23 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт | шт | 2 |  |
| 24 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |
| 25 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 3 |  |
| 26 | Навантаження сміття вручну | т | 0,2 |  |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА

КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБІТ

Лот 2 Поточний ремонт кабінету  № 43  в адміністративній будівлі за адресою: площа імені Івана Франка, будинок 1, м. Ніжин, Чернігівська область

| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів |  |  |  |  |
| 1 | Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі полімерцементним розчином | м2 | 15,67 |  |  |
| 2 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 15,67 |  |  |
| 3 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 15,67 |  |  |
| 4 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм | м2 | 39,117 |  |  |
| 5 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 39,117 |  |  |
| 6 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | м2 | 39,117 |  |  |
| 7 | Фарбування раніше пофарбованих укосів усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% | м2 | 2,05 |  |  |
| 8 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | м2 | 0,04 |  |  |
| 9 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів. | м2 | 2 |  |  |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА

КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБІТ

Лот 3 Поточний ремонт кабінету  № 85  в адміністративній будівлі за адресою: площа імені Івана Франка, будинок 1, м. Ніжин, Чернігівська область.

| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 23 |  |  |
| 2 | Розбирання цементних плінтусів | м | 8,34 |  |  |
| 3 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму . | м2 | 19,82 |  |  |
| 4 | Знімання дверних полотен | м2 | 3,2 |  |  |
| 5 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах . | шт | 2 |  |  |
| 6 | Демонтаж світильників | шт | 3 |  |  |
| 7 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 21 |  |  |
| 8 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 37,85 |  |  |
|  | Розділ №1. Стеля |  |  |  |  |
| 9 | Улаштування каркасів стель оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг" | м2 | 22,39 |  |  |
| 10 | Облицювання стель по готовому каркасі, плитами "Армстронг" 600х600 мм | м2 | 22,39 |  |  |
|  | Розділ №2. Підлога |  |  |  |  |
| 11 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної товщиною 5 мм | м2 | 19,82 |  |  |
| 12 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних . | м2 | 19,82 |  |  |
| 13 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 19,82 |  |  |
| 14 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 2,91 |  |  |
| 15 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 4,84 |  |  |
| 16 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 26,46 |  |  |
|  | Розділ №3. Двері та вікна |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | м2 | 3,14 |  |
| 18 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 6,74 |  |
| 19 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином або аналоги . | м2 | 6,2 |  |
| 20 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 6,2 |  |
| 21 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці | м2 | 5,64 |  |
|  | Розділ №4. Стіни |  |  |  |
| 22 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, ( або аналоги ) площа до 20 м2, товщина шару 20 мм ( після розбирання плитки ) | м2 | 37,85 |  |
| 23 | Улаштування чистих каркасних перегородок з обшиванням гіпсокартоном з однієї сторони | м2 | 1,5 |  |
| 24 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 8,3 |  |
| 25 | Опорядження поверхонь стін та перегородок та плит під фарбування або обклеювання шпалерами | м2 | 80,69 |  |
| 26 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 80,69 |  |
| 27 | Обклеювання стін вологостійкими шпалерами на паперовій основі | м2 | 80,69 |  |
| 28 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | м2 | 0,08 |  |
| 29 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів. | м2 | 4 |  |
|  | Розділ №5. Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 30 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 30 |  |
| 31 | Монтаж світильників . | шт | 3 |  |
| 32 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 3 |  |
| 33 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 15 |  |
|  | Інши роботи. |  |  |  |
| 34 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 | м3 | 1,41 |  |
| 35 | Навантаження та розвантаження сміття вручну | т | 3,7 |  |
| 36 | Перевезення сміття до 5 км | т | 3,7 |  |

5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 458 076,00 грн.

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Відповідно до дефектного акту на поточний ремонт  кабінетів в адміністративній будівлі за адресою: площа імені Івана Франка, будинок 1, м. Ніжин, Чернігівська область.

7. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: відповідно до граничного показника прогнозу місцевого бюджету за КЕКВ 2240  на  2026 рік.