	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Додаток  4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Інформація про виконання програми станом на
	01.04.
	2026 року

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Програма  інформатизації  Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки

	
	затверджена 08.02.2024 року, № 94-36/2024

	
	(зі змінами,  внесеними рішенням НМР  від 20.11.2024 №44-42/2024,  від 24.04.2025  № 7-46/2025. від 09.10.2025 № 30-50/2025, від 24.12.2025 №21-52/2025)

	
	 

	
	(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.
	1017520
	
	Реалізація національної програми інформатизації

	
	
	
	КПК
	
	(найменування  бюджетної програми)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бюджетні асигнування з урахуванням змін
	Касові видатки
	Відхилення
	Пояснення відхилення

	
	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	 

	
	404 200.00
	404 200.00
	0.00
	45 603.46
	45 603.46
	0.00
	-358 596.54
	-358 596.54
	0.00
	Видатки споживання:
залишок коштів буде реалізовано до кінця року

Видатки розвитку:
залишок коштів буде реалізовано до кінця року

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної  цільової програми
	
	
	
	

	
	      - всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури; 

	
	      - розширення сегменту Інтернет  за рахунок веб-ресурсів;

	
	      - організація доступу до національних і світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет;

	
	      - забезпечення доступу до публічної інформації, прозорості та відкритості діяльності; 

	
	      - ремонт і придбання нового та подальше оновлення комп’ютерного та серверного обладнання, оргтехніки; 

	
	      - введення системи електронного підпису;

	
	      - впровадження систем технічного захисту інформації;

	
	      - модернізація локальної мережі. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
з/п
	Завдання/напрями/заходи
	Відповідальний виконавець 
	Планові обсяги 
фінансування, грн
	Фактичні обсяги 
фінансування, грн
	Стан виконання завдань 
(результативні показники виконання програми)

	
	
	
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	

	1
	Технічне забезпечення процесів інформатизації
	Управління культури і туризму  Ніжинської міської ради
і підпорядковані заклади культури
	111 000
	 
	 
	 
	 

	2
	Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища
	Управління культури і туризму  Ніжинської міської ради
і підпорядковані заклади культури
	293 200
	 
	45 603.46
	 
	Видатки споживання
Оплата послуг Інтернет = 16 700 грн.
Сертифікати на КЕП = 534 грн.
Обслуговування програмного забезпечення = 25 660 грн.
Обслуговування сайту = 2 709,46 грн.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начальник управління культури і туризму
	 
	Тетяна БАССАК
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Головний бухгалтер
	 
	Валентина ДАВИДЕНКО
	


